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ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер Планы

	
	Иш-чаранын сүрөттөлүшү
	Жооптуу жана катышуучулар 
	Ишке ашыруу мөөнөттөрү
	Баасы

	Каржылоо булактары / ресурстар
	Күтүлүүчү жыйынтык
	Аткарылышы боюнча мониторинг


	1
	Балыкчы шаарынын Көк-Мойнок -1 , 
Көк-Мойнок-2 калктуу конуштарына 60-80 орундуу заманбап бала бакча куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Жергиликтүү бюджет (2025-жылы жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен)
Архитектуралык эскиздик долбоору даяр, долбоордук сметалык иш кагаздары даярдалууда
		жалпы мектепке чейинки билим берүүдөгү электрондук кезектин азаят;
	калктуу  конуштун  мектепке чейинки жаш балдары бар жашоочуларына жакшы  шарт түзүлөт;
	калктуу конуштун тургундарына Балыкчыга  балдарын бала бакчага алып келүүдөгү көйгөйлөрү азайып, акча каражжаттары үнөмдөлөт;
	калктуу конушундагы бала бакчаныны ачылышы менен туруктуу 40дан кем эмес жумушчу орундары түзүлүп, тургундар жумуш орду менен камсыз болот;
	

	2
	Заманбап Адал паркын куруу	
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Инвесторлордун каражаттары
Болжолдуу сумма 50-70 млн.сом
	Социалдык инфраструктура өнүгөт, алардын жашыл зоналары көбөйөт, эстетикалык көркү жакшырат, шаар тургундарына эс алууга шарттар түзүлөт
	

	3
	Күн электр станциясы ири инвестициялык долбоордун алкагында тузулгөн меморандумдун негизинде: 
-100 орундуу реабилитациялык борбору куруу
-100 орундуу бала бакча куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Инвесторлордун каражатыныны эсебинен
Болжолдуу сумма    3,0 млн. америкалык доллар
	Инвестициялык чөйрө жакшырат, балдар жана муктаж калк үчүн сапаттуу социалдык жана реабилитациялык кызматтар камсыз болот, жергиликтүү инфраструктура жана социалдык шарттар жакшыртылат, жана калктын жашоо сапаты көтөрүлөт.
Инвестициянын көлөмү жогорулайт, бюджеттин киреше бөлүгү толукталат,       электр энергиясын үнөмдөлөт, социалдык долбоорлор ишке ашат
	

	4
	Балыкчы шаардык маданият бөлүмүн толук капиталдык ремонтон өткөрүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Каржы булагы такталууда (инвестор /)
Болжолдуу 15- млн сом 
	Социалдык жана маданий объекттин абалы жаңыланып, коопсуз жана заманбап шарттар түзүлөт, калкка маанилүү маданий кызматтар сапаттуу көрсөтүлөт, жана шаардык маданий инфраструктурасы чыңдалып, заманбап талаптарга ылайык келет.
	

	
	II. Ысык-Кол өнүктүрүү Фондун башкаруу Дирекциясы тарабынан Балыкчы шаарына бөлүнгөн акча каражатынын 2025-жылы иштетилбей калган  суммасынын  эсебинен аткарыла турган иштер  Жалпы сумма  76 036 552  сом

	5
	Балыкчы шаарынын Алиев көчөсү менен Мамбеталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан аймакта “Воркаут аймагын” орнотуу 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
51 млн. 672,8 миң сом;
	
	Шаар тургундары, өзгөчө жаштар жана өспүрүмдөр үчүн ден соолукту чыңдоого, активдүү жашоо образын калыптандырууга жана спорт менен акысыз машыгууга шарт түзүү, ошондой эле коомдук мейкиндикти көрктөндүрүп, жашоочулардын бош убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат.

	

	6
	Атайын багыттагы техникалар (спец.техника) -5.291.324 сом, 
атайын куткаруучу жана керектелүүчү шаймандар -1.148.900 сом) алуу

	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
Жалпы:
6 млн. 440,2 миң сом
	
	Кырсыктарга жана авариялык абалдарга ыкчам жана натыйжалуу чара көрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт, куткаруу иштери сапаттуу жүргүзүлөт, калктын коопсуздугу жана өмүрүнө болгон коркунуч азайтылат.
	

	7
	Балыкчы шаарынын маданият үйүнүн материалдык -техникалык базасын жакшыртуу : үн жабдыктарын  алуу -8.459.000 сом, заманбап ЛЭД экран -1.895.000 сом,  массалык иш- чараларды өткөрүүгө заманбап сахна алууга- 3.647.000 сом, сахна үчүн чагылдыруучу жарык берүүчү шаймандарын алуу - 400.000 сом); 

	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

Жалпы:
14 млн. 401 миң сом   
	
	маанилүү маданий жана коомдук иш-чараларды сапаттуу өткөрүү мүмкүнчүлүгү кеңейет, өнөр майданында инновациялык жабдуулар колдонулат, калкка коомдук жана маданий кызматтардын сапаты жогорулайт жана шаардын маданий инфраструктурасы заманбап талаптарга шайкеш болот.
	

	8
	Балыкчы шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуу, саркынды сууларын кабыл алууда эскилиги жеткен айрым көчөлөрдүн суу түтүкчөлөрүн алмаштыруу                   
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

3 млн. 522,5 миң сом
	
	Суу менен камсыздоо туруктуу жана коопсуз болот, саркынды суу башкаруу жакшыртылат, көчөлөрдө суу чыгымдары жана авариялык абалдар азайтылат, калктын ден-соолугу жана жашоо сапаты көтөрүлөт.
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	9
	150-200 орундуу тигүү цехин ачуу, ишке берүү архитектуралык -эскиздик долбоору даярдалууда, суммасы такталат
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

	Жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт, ишкердик потенциал жогорулайт, өндүрүштүн көлөмү өсөт, ошондой эле жергиликтүү экономиканын туруктуулугу жана турмуш деңгээли жакшыртылат.
	

	10
	Муниципалдык мал союуучу жайды куруу, жабдууларын орнотуу жана ишке берүү.


	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

	Малды союу жана кайра иштетүү процесси санитардык талаптарга ылайык жүргүзүлөт, азык-түлүк коопсуздугу жакшыртылат, шаар тургундарына жана ишканаларга жогорку сапаттагы эт азыктары жеткиликтүү болот, ошондой эле санитардык абал көзөмөлү күчөйт.
	

	11
	Муниципалдык авто унаа токтоочу жай комплексин ачуу, ишке берүү
Гриин -Ситинин жанында  1,3 га жер 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

	Жол кыймылы тартипке салынат, мыйзамсыз токтотуулар азаят, шаар аймагындагы тыгындар кыскарат, жол коопсуздугу жогорулайт, ошондой эле жергиликтүү бюджетке туруктуу киреше булагы түзүлөт.
	

	12
	Муниципалдык аймактык башкаруу муниципалдык ишканасыныны материалдык -техникалык базасын жакшыртуу үчүн тиешелүү атайын техникаларын алуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-жыл ичинде
	
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
	Калктуу конуштардын ар кандай маселелерин чечүү ыкчам жана натыйжалуу жүргүзүлөт, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулайт, авариялык абалдарга тез чара көрүү мүмкүнчүлүгү кеңейет, жана калкка көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгү жакшыртылат.
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	13
	№ 2- Ж. Боконбаев атындагы жалпы билим берүү мектебине кошумча корпус салуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Мектептеги окуу орундары көбөйүп, окуучуларга заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
Окуу процесси сапаттуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүлө
	

	14
	№ 2- Ж. Боконбаев атындагы жалпы билим берүү мектебине спорт зал салуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027-жыл
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Мектептер жана спорт уюмдары менен кызматташтык бекемделет.
	

	15
	Эски № 3 – А. Абдылдаев (мурунку  А.С. Макаренко ) атындагы жалпы билим берүү мектебин толук түртүрүп, заманбап жаңы жалпы билим берүү мектебин куруу 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027 жыл
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Окуучулар үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана сапаттуу билим берүү чөйрөсү түзүлөт, окуу шарттары заманбап стандарттарга шайкеш келет, билим берүүнүн сапаты жогорулайт, ошондой эле мектептин материалдык-техникалык базасы толук жаңыланат.
	

	16
	Заманбап спорт комплексин куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027 жыл
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Калктын, айрыкча жаштардын жана өспүрүмдөрдүн спорт менен үзгүлтүксүз алектенүүсү жогорулайт.
Балдар жана жаштар арасында спорттук резерв түзүлөт, келечектүү спортчулар аныкталат.

	

	17
	Калктуу конуштарында  2 ФАП (фельдшердик -акушердик пункт) куруу жана ишке берүү
	Капителдык курулуштар башкармалыгы тарабынан курулат

Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	20262027 жж
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	
  Калкка биринчи медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү жогорулайт, айрыкча аялдар, балдар жана карыялар үчүн.
  Эне жана бала өлүмүнүн деңгээли азайышы күтүлөт, кош бойлууларды өз убагында каттоо жана көзөмөл күчөйт.
  Райондук/шаардык ооруканага болгон жүк азаят, калктын жол чыгымдары кыскартылат.
  Жергиликтүү деңгээлде жаңы жумуш орундар (фельдшер, акушер, техникалык кызматкерлер) түзүлөт.
  Калктуу конуштардын социалдык инфраструктурасы жакшыртылат.
	

	18
	Шаар ичиндеги  жалпы 11 көчөнү реконструкциялоо:
Жалпы реконструкциялана турган жолдордун узундугу 20,15 км түзөт.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026
	
	Республикалык бюджет
	Заманбап жол каптамасын төшөө; – тротуарлар жана велосипед жолдорун куруу; – көчө жарыктарын орнотуу; – жашылдандыруу иштерин жүргүзүү; – ирригациялык жана дренаждык системаларды куруу иштери жүрөт
	

	19
	МИК мамлекеттик ипотекалык  турак жай комплексин куруу
	МИК  компаниясы, Тиешелүү түзүмдөр
	2026- 2027-жыл
	
	Мамлекеттик бюджет
	Тургундар  заманбап турак жай менен камсыздалат
	

	20
	Заманбап Спорттук ден соолук чыңдоочу борбор (ФОК)  куруу
	Тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027 ж
	
	Каржы булагы такталат
	Жаштар спортко тарбияланат, шаардын спорттук потенциалы жогорулайт
	

	
	Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш Башкармасына Кыргыз Республикасынын ТУРУКТАШТЫРУУ ФОНДУНАН Балыкчы шаарын өнүктүтүүгө бөлүнгөн 1 млр 364 млн. 485 миң сомду өздөштурүү

	21
	Балыкчы шаарынын кире беришинде “Ак кеме” формасында заманбап арка куруу долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр




	2026-ж








	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
30,6 млн сом





	Шаардын символдук образын түзүп, туристтик жагымдуулугун жана таанымалдыгын жогорулатат. Шаардын кире бериши көрктөндүрүлүп, Балыкчынын өзгөчөлүгүн жана заманбап өнүгүү багытын чагылдырган визиттик белги пайда болот. Жергиликтүү бюджетке толуктоолор болот
	

	22
	Эл аралык маанидеги Ж. Абдрахманов көчөсүн реконструкциялоо долбоору	
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
500,2 млн сом

	Жол кыймылынын коопсуздугун жана өткөрүмдүүлүгүн жакшыртып, транспорттук тыгындарды азайтат. Жол инфраструктурасы заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, шаардык жана эл аралык байланыштардын сапаты жогорулайт.   Шаардык жол инфраструктурасы жакшыртылат — 7,2 км аралыктагы
	

	23
	“Балыкчы” балык базарын куруу долбоорун ишке ашыруу
	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр. 
	2026ж
	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
140,2 млн сом
	Балык өндүрүүчүлөр үчүн туруктуу жана ыңгайлуу сатуу платформасы пайда болот.Балык жана балык азыктарынын сатуусун кеңейет. Тамак-аш коопсуздугу жакшырат.
	

	24
	заманбап муниципалдык базар куруу

	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	2026-ж
	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
538,1 млн сом
	

	Калк жана туристтер, меймандар үчүн бирдиктүү, заманбап соода борбору пайда болот
Эл керектеген негизги товарларды бир жерден ыңгайлуу сатып алууга мүмкүнчүлүк болот.
Ишкерликтин легалдаштыруусу жакшырат. Жергиликтүү бюджет көбөйөт. Ишкерлер, дыйкандар жана сатуучулар үчүн туруктуу, ыңгайлуу соода жайы түзүлөт
100дөн ашуун ишкерге жана кызматкерге жумуш орду түзүлөт
	

	25
	шаарынын кире беришине «Кыргыз дүйнөсү» этно-комплексин куруу

	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	2026-2027-ж
	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
149,5 млн сом
	

	шаардын туристтик жагымдуулугу жогорулап, коноктор үчүн таанымал маданий визиттик белги калыптанат, шаардык инфраструктураны өнүктүрүү жана жергиликтүү калк үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жаралат
	

	26
	Балыкчы шаарынын айланма жолун (круговой) реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	2026-ж
	
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
6,0 млн сом
	

	Реконструкцияланган айланма жол жол кыймылын жөнгө салып, тыгындарды азайтып, шаардык жана транзиттик транспорттун сапатын жогорулатат. Жергиликтүү бюджетке  кирешелери көбөйөт
	

	27
	Шаардын кире беришине заманбап ФОТО-ЗОНА долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Инвестор,  донор финансы институттар 
	Шаардын кире беришине заманбап фото-зона түзүлүп, туристтерди жана калкты тартат, шаардык имиджди жогорулатат жана эстелик мейкиндик катары таанымалдыкка ээ болот.
	

	28
	Шаардык заманбап  автобекетти толук санариптештирүү  жана техникалык базасын чыңдоо
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ. бюджет/  жергиликтүү бюджет,  каржы булактар
	Шаардык заманбап автобекетти толук санариптештирүү жана техникалык базасын чыңдоо аркылуу жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу жана коопсуз тейлөө шарттарын түзүү, транспорттук операцияларды автоматташтыруу, башкарууну эффективдүү жүргүзүү, ошондой эле автобекеттин инфраструктурасын заманбап стандарттарга ылайык жакшырат.
	

	29
	Балажан  бала бакчасынын курулушун аяктап,  ишке берүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ. бюджет
	Мектепке чейинки билим берүү жеткиликтүүлүгүн жогорулайт. Жаңы бала бакчанын ишке берилиши менен 120 балага орун түзүлөт.
	

	30
	Заманбап АРТ-галерея, коворкинг борборун заманбап форматта иштетүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ. бюджет
	Маданий жана чыгармачыл чөйрөнүн өнүгөт, шаардагы маданий жана инновациялык активдүүлүк жогорулайт, жаштар жана ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүлөт
Инновация жана санариптик трансформацияга жогорулайт
Шаардын маданий имиджи жогорулайт

	

	31
	Имаратты толук  реконструкциялоо, материалдык-техникалык базаны чыңдоо,  мамлекеттик сисволикаларды жакшыртуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ. бюджет
	Шаардын архитектуралык-эстетикалык имиджи жакшырат, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, иштөө шарттарын заманбап стандарттарга ылайык оптималдаштыруу жана шаардык администрациянын имиджин күчөтүү.
	

	32
	Ак-Куу мейманканасын толук реконструкциядан өткөрүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Инвесторлор, донор, каржы институттар 
	Шаардын туристтик потенциалы жогорулайт, жумушчу орундарын тузүлөт, бюджет толукталат
	

	33
	Шаар ичинде жана калктуу конуштарда Спорттук футбол аянтчаларын куруу, ишке берүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Инвесторлор, донор, каржы институттар 
	Курулган футбол аянтчалары калктын спортко болгон кызыгуусун арттырып, ден соолукту чыңдоого шарт түзөт жана шаардагы жаштар үчүн коопсуз жана заманбап спорттук мейкиндик пайда болот.
	

	34
	Шаар ичинде жана калктуу конуштарда жаш балдар үчүн аянтчаларды куруу, ишке берүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Коомдук мейкиндиктерди жанданат,  жаш балдар үчүн шарт түзүлөт

	

	35
	Муниципалдык кафе/ресторан (Аквариум стилинде)  ачуу долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Шаардын туристтик жана социалдык жагымдуулугун жогорулатып, коноктор үчүн уникалдуу жана эс алуу үчүн заманбап мейкиндик түзөт. Жергиликтүү экономика, өндүрүүчүлөр колдоого алынып, шаардык тейлөө кызматтарынын деңгээли көтөрүлөт.
	

	36
	Нефтебазаны көчүрүү жана ордуна заманбап мейманкана куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт,
Жергиликтүү бюджет толуктанат, туристтик потенциал жогорулайт
	

	37
	Туристтик имиджди жана кызмат көрсөтүү сапаты жогорулатуу	
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Шаарын туристтик потенциалы жогорулайт, заманбап пирс, коттедждер, заманбап көп кабаттуу турак жай комплекстери курулат. Салык, социалдык төлөмдөрдөн бюджет толукталат, жумуш орду түзүлөт. Пляжга баруучу жолдор жакшырат, муниципалдык пляждын инфраструктурасы жакшырат. Көл жээгин бойлой заманбап веложол салынат.
	

	38
	Муниципалдык өнөр жай жана башка багыттарда ишкана  ачуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт, 
Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жанданат
	

	39
	Ысык-Көл кемечилиги (Пароходство) ишканасы муниципалдык менчикке өткөрүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт. Көлдү бойлой криуздер уюштурулат, туристтик имидж өсөт
	

	40
	Кошумча саркынды суу тазалоочу жай куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы курулган турак жай комплекстери борбордук суу системасына кошулат
	

	41
	Заманбап коп кабаттуу турак жайларды куруу долбоорлорун ишке ашыруу жана аярлуу катмарды турак жай менен камсыз кылуу Балыкчы шаарынын аймагында социалдык шаарча куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Шаардын архитектуралык көрүнүшү жакшырат, тургундар турак жай менен камсыз болот. Балыкчы шаарынын аймагындагы аярлуу жарандар турак-жай менен камсыз болот, социалдык объектилер курулат, бул багытта көйгөйлөр азаят
	

	42
	Балыкчы шаарынын Орто Токой суу сактагычында кичи ГЭСин куруу долбоору
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027 жж
	
	Чет элдик инвестициялар, финансылык институттар
	Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык абонентти электр энергиясы менен камсыз кылат. ГЭСтин кубаттуулугу 21 МВт., социалдык маселелер чечилет
	

	43
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор (макулдашуу менен) 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-ж
	
	Жеке ишкер, инвесторлордун каражаты
	Балыкчы шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүн жогорулатуу, жумуш орундарын түзүү
	

	44
	видеокамералар, светофорлорду орнотуу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти көзөмөлдөө жана шаардык коопсуздук деңгээлин жогорулатуу.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,
	Шаар ичиндеги жол кыймылы жана коомдук мейкиндик коопсуз болуп, жол кырсыктары , кылмыштуулук жана мыйзам бузулуулар азайтылат.
	

	45
	“Жарык шаар” долбоору алкагында көчөлөрдү жана коомдук жайларды энергосапаттуу жана заманбап жарык жабдуулары менен жабдуу, жарыктандырууну автоматташтыруу жана шаар мейкиндигин коопсуз жана жагымдуу кылуу.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,
	Шаар жарык жана коопсуз болуп, коомдук мейкиндиктин визуалдык көрүнүшү жана калктын жашоо сапаты жогорулайт.

	

	46
	Шаардын муниципалдык ишканаларынын материалдык техникалык базаларын чыңдоо  
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,
	Муниципалдык кызматтардын сапаты жогорулап, шаардык жана калктуу конуштардагы тейлөө натыйжалуусу артат, ал эми материалдык-техникалык базанын чыңдалышы иштин туруктуулугун жана эффективдүүлүгүн камсыздайт.
	

	47
	КАТлабдын капиталдык оңдоо иштери толук аяктоо, ишке берүү, рентген-эндоваскулярдык хирургия бөлүмүнүн ишке киргизилиши  
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
2026-ж. I- II квартал, 85 000 000 сом ангиограф, 30 000 000 кап ремонт
	Жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар үчүн региондордо сапаттуу жардам берилет, бейтаптардын борборго баруу убарасы азаят
	

	48
	жылуулук отканаларын жакшыртуу жана жалпы жылуулук трассалары жаңыртуу

	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,
	Калк туруктуу жылуулук менен камсыздалат, жылуулук отканалары жана трассалары жаңыртылып, энергия үнөмдөлөт жана тейлөө оңойлойт.
	

	49
	Балыкчы шаары жана калктуу конуштардагы билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базасын модернизациялоо жана күчөтүү.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвестор
	Окуу процессинин сапаты жана шарттары жакшыртылып, мектептер заманбап жабдуулар жана материалдар менен камсыздалат.

	

	50
	Социалдык объектилерди борбордук жылуулук системасына туташтыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,
	Социалдык бъектилер (бала бакча, мектеп, бейтапкана, оорукана ж.б.) туруктуу жылуулук менен камсыздалып, энергиянын үнөмдүүлүгү жана тейлөө натыйжалуулугу жогорулайт.
	

	51
	“Таза шаар” долбоорунун алкагында таштанды жана биокалдыктарды системалуу чогултуу, кайра иштетүү жана тазалоо иштерин жүргүзүү.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвестор
	Шаар жана калктуу конуштар таза, экологиялык коопсуз жана көрктүү болот; калк үчүн таза чөйрө камсыздалат.
	

	52
	Социалдык объекттерди оңдоо, модернизациялоо жана коопсуздук стандарттарына ылайык келтирүү.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
	Объекттердин иштеши оптималдашып, калк үчүн сапаттуу жана коопсуз шарттар түзүлөт.
	

	53
	Жеке тараптардан Балыкчы шаарынын муниципалдык менчигине объектилерди жана жер тилкелерин мыйзам чегинде өткөрүү иштерин уюштуруу.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
	Муниципалдык менчиктин активдери көбөйүп, шаардык инфраструктураны өнүктүрүү жана калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт, жергиликтүү бюджетке толуктоолор жогорулайт
	

	54
	Жеке тараптардан муниципалдык менчикке объектилерди жана жер тилкелерин мыйзамдуу түрдө өткөрүү иштерин жүргүзүү.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
	Муниципалдык менчик күчөп, шаар инфраструктурасын өнүктүрүү жана калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Инвестициялык чөйрөгө  шарттар түзулөт.
	

	55
	  Тоскоолдук жаратып жаткан курулуштар жана соода түйүндөрүн идентификациялоо жана каттоо.
  Мыйзамдуу түрдө ээлерине билдирүү жөнөтүү.
  Демонтаж иштерин уюштуруу жана аткаруу.
  Жол, тротуар жана жарыктандырууну оңдоо жана орнотуу иштерин аягына чыгаруу.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
	Жасала турчу иштер эртелейт, шаардын эстетикалык келбети сакталат. Тоскоолдук жаратуучу курулуштарды ж.б демонтаж кылуу, жер пайдалануучуларга эскертүү берилет
	

	56
	Балыкчы шаарынын аймагында кароосуз бош калган жер тилкелерин инвентаризациялоо.
Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан Көрктөндүрүү жана жашылдандырууга берилген жер тилкелерин инвентаризациялоо
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	жергиликтуу бюджет
	Жер ресурстары тууралуу так маалымат алынып, башкаруу оптималдашып, шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин эффективдүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Балыкчы шаарынын жарандарын жер тилкелери менен камсыз кылынат
	

	57
	Балыкчы шаарындагы                  №7 Калыгул Бай уулу атындагы жалпы билим берүү  мектебине,
№ 10 Манас жалпы билим берүү мектебине,
Жоогазын бала-бакчасынакапиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Республикалык бюджет , жергиликтүү бюджет
(Дем берүүчү грант)
	Мектептердин жана бала бакчанын ремонт иштерин жаңылатуу, окуучуларга шарт түзүлөт
	

	58
	Ээси аныкталбаган, көптөн бери кароосуз калган үйлөрдү идентификациялоо жана каттоо.
Үйлөрдүн абалын баалоо жана юридикалык статусун аныктоо.
Маалыматтарды электрондук базага киргизүү.
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	жергиликтүү бюджет
	Кароосуз калган үйлөрдүн саны жана абалы тууралуу так маалымат алынып, шаар пландоосу жана башкаруу чечимдерин кабыл алуу жеңилдейт
Турак жай менен камсыз кылуу боюнча социалдык маселелер чечилет
	

	59
	Балыкчы шаарынын түштүк айланма автомобиль жолун куруу  
Жалпы узундугу 6,65 км, жол 4 тилкелүү, 2-категориядагы жол
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-2027 жж
	
	Республикалык, жергиликтүү бюджет
	Шаар ичинде авто тыгындар азаят, Ысык-Кол облусунун түштүк тарабына жана Кочкор районуна авто унаалар Балыкчы шаарынын ичине кирбей түз  кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
	

	60
	SANARIP CLINIC электрондук карталар системасын ишке киргизүү, электрондук кезек 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж
	
	Республикалык, жергиликтүү бюджет
	Электрондук амбулатордук жана стационардык карталарды киргизүү, ФОМС КСФ системасын интеграцияланат, бейтаптардын маалыматтары автоматташтырылат, сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлөт
	

	61
	Керектүү жабдууларды алуу, персоналды даярдоо
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026-ж. I- II квартал
	
	Республикалык, жергиликтүү бюджет , 
10 000 000 сом
	Бөлүм ишке кирет, кардиологиялык жардам көрсөтүлөт
	

	62
	ЖДПБнын ооруканасынын 2-кабатындагы бөлүмдөрүн капиталдык ремонтко даярдоо (төрөт бөлүмү, гинекология бөлүмү, балдар бөлүмү)
Техникалык абалды текшерүү, долбоорлоо, ремонт иштерин баштоо
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	2026–2027-жж.,
	
	Республикалык, жергиликтүү бюджет ,
Дем берүүчү грант
9 951 682.95 сом
	Төрөт, гинекология жана балдар бөлүмдөрү заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, бейтаптар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттар түзүлүп, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайт.
	

	
	Туруктуу өнүгүү максатындагы өнөктөштүк механизми жана калкка ыйгайлууу шарт тузүү

	63
	· Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен эл, шаар жашоочулары ортосундагы байланышты күчөтүү;
· Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен бей өкмөт уюмдар, жарандык коом  ортосундагы байланышты күчөтүү
· Ардагерлер Кеңештер менен иш алып баруунун жаңы долбоору ишин улантат/иштеп чыгуу;
· Аялдар Кеңештер менен иш алып баруунун жаны долбоору ишин улантат /иштеп чыгуу
· Жаштар менен план боюнча иш алып баруу
· Балыкчы ишкерлер ассоциациясын кайра жандандыруу
	Мэрия, жергиликтүү Кенеш, шаардык уюмдар, Кеңештер, жаштар уюмдары ж.б.
	2025-2030
	
	
	Жарандык коом менен жаңы багыттагы иш аракеттер жүргүзүлөт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен шаар тургундарынын ортосундагы мамилелерди күчөтү, башкаруунун ачыктуулугун, натыйжалуулугун  көтөрүү иш-чаралары иштелип чыгат
	
.



	64
	· Калыптанган көчө ынтымактары менен иштөө, кварталдык ынтымактарды он башы, жүз башы, миң башы системасында өнүктүрүү, өз ара каралашуу жардамдашуу иш-аракеттерин пропагандалоо, көмөктөшүү боюнча иш планын бекитип иштөө;
· Жаштар арасындагы жамааттык ынтымактарга көмөктөшүү, лидерлери менен ай сайын жыйын өткөзүү;
· Улуттар арасындагы ынтымакты бекемдөө иш-чаралары, кыргыз элинин каада салт үрп адаттарынын негизинде патриоттуулукту пропагандалоо ишин план боюнча аткаруу
	
	2025-2030
	
	Жергиликтүү жана донордук, демөөрчүлүк каражаттардын чегинде
	Улуттар арасындагы ынтымакты бекемдөө маданий иш-чараларды өнүктүрүү менен ишке ашырылат. 
Жаштар арасындагы иш-чаралардын мындан аркы жаныча өнүгүү программалары иштелип ишке ашырылат. Туруктуу өнүгүүнүн негизги булактарынын бири бул элдин ынтымагы. Өз ара бири-бирине каралашуу, жардамдашуу, ынтымак наркын улоо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө чон таасирин тийгизет. Көчө жамааттары ичинде калыптанган ынтымактарды өзүнчө программа менен мэрия, шаардык Кеңеш тарабынан пропагандалап, мындан аркы өнүгүүсүнө шарттарды түзүү иш-аракеттери көрүлөт. 

	

	65
	· Бирдиктүү терезе долбоорунун алкагында муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу иш-чараларын уюштуруу, шаар элине ынгайлуу шарт түзүү, бир жерден тейлөөнү жакшыртуу;
· Шаардагы мекеме ишканалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуу калкка отчет берүү иш-аракеттерин уюштуруу
	
	2025-2030
	
	
	Калктын турмуш тиричилик маселелери боюнча натыйжалуу кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу максатында бир жерден, бир терезеден сапаттуу тейлөө, көйгөйлөрдү убагында чечүү иш-аракеттери уюштурулат. 
Шаардагы мекеме ишканалардын ишмердүүлүгү менен шаар тургундарынын маалымат алуусу жакшыртылат
	

	66
	Жаштарга заманбап кесипчилик окууларды уюштуруу (тил курстары, тигүүчүлүк, IT тармагы, электрик-сварщик
	[bookmark: _GoBack]Балыкчы ШЭСКМБ, Мэрия, соц.сектордун башчысы
Жаштар
	2025-ж 2-3 кв
2026-ж 2-3 кв
2027-ж 2-3 кв
2028-ж 2-3 кв 2029-ж 2-3 кв
	-
	-
	Жумушка жарамдуу калк жумуш менен камсыз болот
	

	67
	Кесиптик багытты өзгөртүү, миграция жана жумушка орношуу маселелери боюнча консультациялык борборлорду түзүү


	Мэрия, жарандык сектор

	2026–2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет, гранттар, кайрымдуулук каражаттары
	
	

	68
	Жеке ишкерлерди фин.сабаттуулукка жана ишкерликке окутууга көмөктөшүү.
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
Жеке ишкерлер
	2025-
2029-жж.
	-
	-
	50 жашка чейинки 200 аял билим деңгээлин жогорулатат
	

	69
	Кесипти тандоо боюнча маалымат берүү чогулуштарын  уюштуруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы

Жаштар
	2025-
2029-жж.
	
	Эл аралык уюмдар
	50 жашка чейинки 100 аял билим деңгээлин жогорулатат
	

	70
	Ишкердик ишти уюштуруу боюнча тажрыйба алмашууну уюштуруу жана өткөрүү
	Мэрия, 
Жеке ишкерлер
Жаштар
	2025-
2029-жж.
	
	Эл аралык уюмдар
	50 жаш адам, анын ичинен 20 аял билим деңгээлин жогорулатат
	

	71
	Бюджет боюнча коомдук угууларды уюштуруу
	Мэрия, ФЭБ башчы, айыл башчылар

Калк: аялдар, жаштар, аяр катмарлар
	2025-
2029-жж.
	0
	Жергиликтүү бюджет
	1 ден кем эмес коомдук угуу ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 200дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар
	

	72
	Жумушсуздукту кыскартуу боюнча иш-план иштеп чыгуу жана аны аткаруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
Жеке ишкерлер
Жаштар
	2025-2026-
2027-
2028-
2029-жж 
	
	
	20 % план аткарылат
	

	73
	Чет өлкөгө чыгуучу жарандарга миграцияга чыгуу боюнча маалымат берүү жана укуктары жөнүндө сабактарды өткөрүп туруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2025-2026-
2027-
2028-
2029-жж
	
	
	1 ден кем эмес чогулуш өтөт, 50 адам катышат, анын ичинен 30 % аялдар, 20 % жаштар
	

	74
	Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен эл, шаар жашоочулары ортосундагы байланышты күчөтүү иш аракеттеринин планын иштеп чыгуу жана аткаруу	
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2026-
2029-жж.
	
	
	План иштелип чыгат, 10% га аткарылат
	

	75
	Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен бей өкмөт уюмдар, жарандык коом  ортосундагы байланышты күчөтүү жаңы механизмдерин иштеп чыгуу жана ар тараптуу келишимге кол коюу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2026-
2029-жж.
	
	
	Жарандык коом менен жаңы багыттагы иш аракеттер жүргүзүлөт
	

	76
	Ардагерлер Кеңештер менен иш алып баруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2026-
2029-жж.
	
	
	Жаңы багыттагы иш аракеттер жүргүзүлөт
	

	77
	Аялдар Кеңештер менен иш алып баруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2026-
2029-жж.
	
	
	Жаңы багыттагы иш аракеттер жүргүзүлөт
	

	78
	Жаштар менен план боюнча иш алып баруу
	Мэрия, Ордо
	2025-2030
	
	
	Жаңы багыттагы иш аракеттер жүргүзүлөт
	

	79
	Улуттар арасындагы ынтымакты бекемдөө иш-чаралары, кыргыз элинин каада салт үрп адаттарынын негизинде патриоттуулукту пропагандалоо ишин план боюнча аткаруу
	Мэрия, соц.сектордун башчысы
юрист
	2026-2030

	
	
	10% план аткарылат
	

	
	
	
Экономикалык  жана инвестициялык ири долбоорлорду ишке ашыруу менен өнүгүү

	80
	Ак-Бата бала бакчасын ишке берүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер,
	2025-ж 3 кв
	
	Респ. бюджет
	Жаңы бала бакчанын ишке берилиши менен 120 балага орун түзүлөт.
	

	
81
	Балыкчы шаарынын мэриясынын имаратын толук реконструкциядан өткөрүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2025-ж, 3-4 кв.
	
	Респ. бюджет
	Шаардын архитектуралык-эстетикалык имиджи жакшырат, кызматкерлерга шарт түзүлөт
	

	82
	Мэриянын алдындагы фонтандарды реконструкциядан өткөрүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2025-ж, 3-4 кв.
	
	Такталууда
	Шаардын архитектуралык-эстетикалык имиджи жакшырат.
	

	83
	Флагшток (мамыча) орнотуу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2025-ж, 3-4 кв.
	
	такталууда
	патриоттук сезимди күчөтүү, мамлекеттик символдорду урматтоо жана коомдук мейкиндикти көрктөндүрүү максатын көздөйт.

	

	84
	Муниципалдык ишкана ачуу (  сок чыгаруучу ишкана ж.б)
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027-жылдар ичинде
	
	Респ.бюджетжергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт, 
Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жанданат
Дыйкандарга өз продукцияларын сатыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт
Экономикалык активдүүлүктү жогорулайт Продукцияны ички рынокко жана келечекте экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болот
Мектептер, бала бакчалар жана медициналык мекемелер үчүн пайдалуу азыктар менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт
Жергиликтүү бренд жаратуу процесси ишке ашат ("Made in Balykchy") 
	

	85
	Кеме чыгаруучу ишкана ачуу жана яхт-клуб долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027-жылдар ичинде
	
	Респ.бюджетжергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт Көлдү бойлой криуздер уюштурулат, туристтик имидж өсөт
	. 

	86
	Кошумча саркынды суу тазалоочу жай куруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027-жылдар ичинде
	
	Респ.бюджетжергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Жаңы курулган турак жай комплекстери борбордук суу системасына кошулат
	

	87
	Муниципалдык мончо куруу долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027-жылдар ичинде
	
	Респ.бюджетжергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Шаар тургундарына шарт түзүлөт, аярлуу катмарды колдоо жогорулайт
	

	88
	Заманбап коп кабаттуу турак жайларды куруу долбоорлорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	2026-2027-жылдар ичинде
	
	Респ.бюджетжергиликтуу бюджет, инвесторлор
	Шаардын архитектуралык көрүнүшү жакшырат, тургундар турак жай менен камсыз болот
	

	89
	Энергияны кайра жаралуу булактарын (ВИЭ) өндүрүү багытында иш алып баруу (күн, шамал электростанцияларын куруу багытында инвесторлор менен иш алып баруу)
	Чет элдик инвестициялар, финансылык институттар
	2026-2027 жж
	
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор 
	Инвестициянын көлөмү жогорулайт, бюджеттин киреше бөлүгү толукталат,       электр энергиясын үнөмдөлөт
	

	90
	Чакан жана орто ишканаларын колдоо, жаны өндүрүш ишканаларын ачуу,  жумушчу орундарды түзүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор (макулдашуу менен) 
	2026-2028жж
	 
	Инвесторлордун каражаты
	Балыкчы шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүн жогорулатуу, жумуш орундарын түзүү
	

	91
	Балыкчы шаарынын токтоп турган эски эт комбинатынын аймагындагы 4 кабаттуу жатакананы толук капиталдык ремонттон өткөрүп аз камсыз үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу    	
	Тиешелүү түзүмдөр 
	2026-2027
	
	Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында, инвесторлор
	Шаардын архитектуралык-эстетикалык көрүнүшү жакшырат, калктын турак жай маселеси чечилет.
	

	92
	Шаардын  жалпы парко-пляждык зоналарын өнүктүрүү багытында инвесторлор  менен иш алып баруу.
		
		
		Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор (макулдашуу менен)	
	2026-2027жж
	
	Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында, инвесторлор
	Шаарын туристтик потенциалы жогорулайт, заманбап пирс, коттедждер, заманбап көп кабаттуу турак жай комплекстери курулат. Салык, социалдык төлөмдөрдөн бюджет толукталат, жумуш орду түзүлөт. Пляжга баруучу жолдор жакшырат, муниципалдык пляждын инфраструктурасы жакшырат. Көл жээгин бойлой заманбап веложол салынат.
	

	93
	Шаардын өндүрүштүк потенциалын жогорулатуу өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү жана жергиликтүү бюджеттин кирешесин арттыруу
	Мэрия, инвесторлор, Салык, фиансы структуралар
	2025-2030
	
	
	Долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашыруу  шаар тургундарына туруктуу жумуш ордун камсыз кылат жергиликтүү бюджетке салык/социалдык төлөмдөрдүн эсебинен  киреше көбөйөт 
	

	94
	· Чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү
· Женил насыялоо программаларына катыштыруу;
Консультативдик көмөк көрсөтүү чараларын уюштуруу
	Мэрия, мекемелер, финансы институтра
	2025-2030
	
	
	Жыл сайын дайыма чакан жана орто бизнести өнүктүрүү чаралары көрүлөт. 
	

	95
	Инвестиция тартууга шарт түзүү

	Мэрия, инвесторлор
	2025-2030
	
	Финанасы институттар, донорлор
	Инвестициалык чөйрө жакшырат, инвест келишимдер тузүлөт
	

	96
	Тышкы байланыштарды жакшыртуу
	Мэрия, МИД, консульстволор
	2025-2030
	
	
	Башка мамлекеттер менен кызматташуу жогорулайт
	

	97
	Шаардын туристтик потенциалын жогорулатуу, туристтик тейлөөну жакшыртуу
	Мэрия,Туризм департаменти
	2025-2030
	
	Жамлекеттик бюджет, фиансы институттар
	Туризм дестинациясын түзүү
	

	
	Ички жолдорду жакшыртуу

	98
	Шаар ичиндеги көчолөрдү реконструкциялоо:
Озёрная көчөсү – узундугу 2,8 км, туурасы 16 м;  
Шарипов көчөсү – узундугу 2,3 км, туурасы 7 м;  
Мамбеталиев көчөсү – узундугу 2,2 км, туурасы 7 м;  
Бектуров көчөсү – узундугу 730 м, туурасы 7 м;  
Токтосунов көчөсү – узундугу 1,3 км, туурасы 7 м;   
Сары-Булак көчөсү – узундугу 680 м, туурасы 7 м; 
С.Каралаев көчөсү – узундугу 2,8 км, туурасы 14 м; 
З.Казакбаев көчөсү – узундугу  2 км, туурасы 8 м; 
Алиев көчөсү – узундугу 2,3 км, туурасы 8 м; 
Орозбаев көчөсү – узундугу 740 м, туурасы 7 м; 
Жалпы реконструкциялана турган жолдордун узундугу 17,85 км түзөт.
	Мэрия, тиешелүү кызматтар
	2025-2026 жж
	
	Мамлекетик бюджет
	Заманбап жол каптамасын төшөө; – тротуарлар жана велосипед жолдорун куруу; – көчө жарыктарын орнотуу; – жашылдандыруу иштерин жүргүзүү; – ирригациялык жана дренаждык системаларды куруу иштери жүрөт
	

	
	2.
	Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура

	
	     
	Билим берүү бөлүмү: 
	
	
	
	
	
	

	99
	Балыкчы шаарындагы  №3 “Наристе”, №9 “Бакыт” жана №10 “Жоогазын” бала бакчалардын уктоочу бөлмөлөрүндө кошумча тайпаларды ачуу 
	Мэрия, билим берүү бөлүмү 
	2025-жыл 
	
	жергиликтүү бюджет 2,5 млн. сом
	Балыкчы шаарындагы  №3 “Наристе”, №9 “Бакыт” жана №10 “Жоогазын” бала бакчалардын уктоочу бөлмөлөрү оптимизацияланып  кошумча 3 тайпа ачылып, 70 бала кабыл алынат
	

	100
	Ак-Өлөң калктуу конушуна бала бакча куруу 
	мэрия, билим берүү бөлүмү
	2025-жыл 
	
	өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бюджет 50,0 млн. сом
	Ак-өлөн калктуу конушуна 100 орундуу бала бакча курулуп ишке берилип, 100 бала кабыл алынат.
	

	101
	Өрт кырсыктарына жол бербөө, өрткө каршы коопсуздук иш-чараларын жакшыртуу максатында Балыкчы шаарындагы билим берүү мекемелеринин өрткө каршы жабдуулар менен камсыздоо.
	мэрия,  билим берүу бөлүмү
	2026-жыл
	
	жергиликтүү бюджет,  
	Бекитилген  иш-чаралар планынын алкагында жыл сайын  тиешелүү мекемелер  өрттү алдын алуучу    жабдыктар менен камсыздалат.
	

	102
	Ж.Бөкөнбаев атындагы №2 мектептин ордуна жаңы 500 орунду заманбап мектеп куруу
	мэрия,  билим берүу бөлүмү
	2026-жыл
	
	республикалык бюджет 
	Эски мектептин ордуна  жаңы мектеп курулат.
	

	103
	Ш.Күрүчбеков атындагы №9 мектептин ордуна жаңы 500 орунду заманбап мектеп куруу
	мэрия,  билим берүу бөлүмү
	2026-жыл
	
	республикалык бюджет 
	Эски мектептин ордуна  жаңы мектеп курулат.
	

	104
	№7 “Келечек” бала бакчасынын ордуна жаңы 200 орунду заманбап бала бакча куруу
	мэрия,  билим берүу бөлүмү
	2026-жыл
	
	республикалык бюджет 
	Эски бала бакчанын ордуна  жаңы бала бакча  курулат.
	

	105
	Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 3-апрелиндеги №89 Жарлыгынын негизинде Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу баардык билим берүү мекемелеринин жылытуу системасын Балыкчы шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасына өткөрүп берүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү, жылуулук менен камсыздоо ишканасы 
	2026- ж. 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу 24  билим берүү мекемелеринин жылытуу системасын Балыкчы шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасына өткөрүлуп берилет
	

	106
	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 28-августундагы №532 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” токтомунун аткаруу максатында билим берүү мектептеринин ашканасындагы жетишпеген жабдуулар жана  керектүү эмеректер (парта , стулдар ж.б.)  менен камсыздоо


	мэрия, билим берүү бөлүмү
	2026-жыл
	
	жергиликтүү бюджет  
	Бекитилген  иш-чаралар планынын алкагында жыл сайын  билим берүү мекемелери  эмеректер  менен камсыздалат. 
	

	107
	Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2024-жылдын 10-майындагы №229-т тескемесинин негизинде 4 бала бакчанын баардык тайпасынын уктоочу бөлмөлөрүн оптималдаштыруу
	мэрия,  билим берүү бөлумү 
	2027-жыл
	
	Жергиликтүү бюджет 10,0 млн. сом
	Балыкчы шаарындагы 4 бала  бакчанын уктоочу бөлмөлөрү оптимизацияланып, 100 бала кошумча кабыл алынат.
	

	108
	Көк-Мойнок 1 калктуу конушуна спорт залы менен жаңы 500 орунду мектеп куруу
	мэрия, билим берүү бөлумү
	2028-жыл
	
	республикалык бюджет 90,0
	Көк-Мойнок 1 калктуу конушуна спорт залы менен жаңы 500 орунду мектеп курулат
	

	109
	№4 “Чолпон” бала бакчасынын ички капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2027-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	 Бала бакчанын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлөт.
	

	110
	С.Каралаев атындагы №6 жалпы орто билим берүү мектебин толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2027-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет80,0 млн. сом
	Окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт. Мугалимдерге иштегенге жагымдуу шарт түзүлөт.
	

	111
	С.Каралаев атындагы №6 жалпы орто билим берүү мектебине спорт аянтча куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2028-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант 5,0 млн. сом 
	С.Каралаев атындагы №6 мектебине спорт аянтча курулат.
	

	112
	Л.Толстой атындагы №1 жалпы орто билим берүү мектебинин башкы корпусунун электр чубалгаларын, эшиктерин, алмаштыруу. Ички дааратканаларды капиталдык ремонттон өткөрүү. Жыйындар залын жасоо.
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2027-жыл 
	
	Өнүктурүү фонду, стим грант 5,0 млн. сом
	Окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт. Мугалимдерге иштегенге жагымдуу шарт түзүлөт.
	

	113
	Көк-Мойнок 1 калктуу конушуна 100 орунду бала бакча  куруу
	мэрия, билим берүү бөлумү
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүу бюджет 50,0 млн. сом
	Көк-Мойнок 1 калктуу конушуна 100 орундуу бала бакча курулат
	

	114
	Таш- Сарай калктуу конушуна  100 орундуу бала бакча куруу  
	мэрия, билим берүу бөлумү
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүу бюджет 50,0 млн. сом
	Таш- Сарай калктуу конушуна  100 орундуу бала бакча курулат
	

	115
	Көк-Мойнок-2 калктуу конушуна 60  орундуу бала бакча куруу 
	мэрия, билим берүү бөлүмү
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүу бюджет 30,0 млн. сом
	Көк-Мойнок-2 калктуу конушуна  60 орундуу бала бакча курулат
	

	116
	Көк-Мойнок-2 калктуу конушундагы О.Жээналиев атындагы №13 мектебине   спорт зал куруу 
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 90,0 млн. сом
	№13 О.Жээналиев мектебине   спорт зал курулат
	

	117
	Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2024-жылдын 10-майындагы №229-т тескемесинин негизинде 4 бала бакчанын баардык тайпасынын уктоочу бөлмөлөрүн оптималдаштыруу
	мэрия,  билим берүү бөлумү 
	2028-жыл 
	
	жергиликтүу бюджет 10-12 млн. сом
	Балыкчы шаарындагы 4 бала  бакчанын уктоочу бөлмөлөрү оптимизацияланып, 100 бала кошумча кабыл алынат.
	

	118
	Балдар билим борборуна жаны имарат куруу 
	мэрия,  билим берүү бөлумү 
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 90,0
	1000 орундуу  балдар билим борборунун жаны имараты курулуп, учурда иштеп жаткан  борбор көчүрүлөт.
	

	119
	№4 З.Исаева атындагы мектебинин спорт аянтча жана башталгыч класстар үчүн кошумча 400 орунду корпус куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 90,0 млн. сом
	№4 З.Исаева атындагы мектеп-гимназиясына спорт аянтча жана башталгыч класстар үчүн кошумча 400 орунду корпус курулат
	

	120
	№ 8 К. Жакыпов атындагы жалпы орто билим берүү мектебине   спорт зал куруу 
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 90,0 млн. сом
	№ 8 К. Жакыпов атындагы жалпы орто билим берүү мектебине   спорт зал курулат
	

	121
	№9 “Бакыт” бала бакчасынын ички капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2028-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	 Бала бакчанын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлөт.
	

	122
	Ч.Айтматов атындагы №5 мектебине спорт аянтча куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2028-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	Ч.Айтматов атындагы №5 мектебине спорт аянтча курулат.
	

	123
	Калыгул Бай уулу атындагы №7 мектебине спорт аянтча куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2028-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	Манас атындагы №10 мектебинин спорт аянтча курулат.
	

	124
	Билим берүү мекемелеринин  китеп фондун жанылоо 
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	иш планга ылайык жыл сайын китеп фонду жаңыланып турат. 
	

	125
	Билим берүү бөлүмүнө жаны имарат конферец залы менен куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 10,0 млн. сом
	Билим берүү бөлүмүнүн ишин жакшыртат. Мугалимдер менен чогулуш, семинарларды байма-бай өтүп турганга шарт түзөт. 
	

	126
	№5 “Максат” бала бакчасынын ички капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2029-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	 Бала бакчанын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлөт.
	

	127
	Ак-Өлөң калктуу конушундагы С.Каралаев атындагы №11 жалпы орто билим берүү мектебин толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 70,0 млн. сом
	Окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт. Мугалимдерге иштегенге жагымдуу шарт түзүлөт.
	

	128
	Бала бакчадагы балдардын  коопсуздугун камсыздоо максатында жаңы, заманбап оюн аянтчаларына алмаштыруу
(11 бала бакча)

	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2027-жыл
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, Ысык-Көл өнүктүрүү фонду 12 млн. сом
	Балдар үчүн коопсуз чөйрө түзүлөт.
	

	129
	№6 “Мээрим” бала бакчасынын ички капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2030-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0 млн. сом
	 Бала бакчанын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлөт.
	

	130
	№10 “Жоогазын” бала бакчасынын ички капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2030-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант  5,0млн. сом
	 Бала бакчанын ичи капиталдык ремонттон өткөрүлөт.
	

	131
	(№1, №5, №6, №7, №9, №12) Бала бакчадагы балдардын коопсуздугун камсыздоо максатында сырткы көзөмөл камераларын орнотуу, “Коопсуз шаар” системасына туташтыруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-жыл
	
	жергиликтүү бюджет 300-350 мин. сом
	Балдар үчүн коопсуз чөйрө түзүлөт.
	

	132
	Жыл жыйынтыгы менен мыкты мектеп, мыкты окуучу, мыкты мугалимдерди аныктоо, сыйлоо
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2030-жыл
	
	жергиликтүү бюджет 500,0мин. сом
	Окуучуларга, мугалимдерге стимул болот. Билим сапаты көтөрүлөт.
	

	133
	З.Исаева атындагы №4 жалпы орто билим берүү мектебин толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2028-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт. Мугалимдерге иштегенге жагымдуу шарт түзүлөт.
	

	134
	Манас атындагы №10 жалпы орто билим берүү мектебин толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүү
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2029-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет
	Окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт. Мугалимдерге иштегенге жагымдуу шарт түзүлөт.
	

	135
	Билим берүү уюмдарында  медициналык кабинеттерди толук кандуу жабдуулар менен касмыздоо
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2027-жыл
	
	жергиликтүү бюджет 1,0 млн. сом
	Балдардын, окуучулардын коопсуздугуна жана келечегине кам көрүлөт.
	

	136
	Билим берүү мектептерин жетишпеген эмеректер менен жабдуу
(жыл сайын ар бир мектепке 1-2-класстын эмеректерин жаныртуу)
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	Жыл сайын
	
	жергиликтүү бюджет 3,0 млн. сом
	Балдардын, окуучулардын коопсуздугуна жана келечегине кам көрүлөт. Билим сапаты жогорулайт.
	

	137
	Ак-Өлөң калктуу конушундагы С.Каралаев атындагы №11 жалпы орто билим берүү мектебине актовый зал куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү
	2026-2030-жыл 
	
	республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет 10-15 млн. сом
	Мектептин ичинде ар кандай иш-чаралар өтүлөт. Тарбиялык иш-чаралат байма-бай өтүлүп турат.
	

	138
	Ак-Өлөң калктуу конушундагы С.Каралаев атындагы №11 жалпы орто билим берүү мектебине спорт аянтча куруу
	мэрия,  билим берүү бөлүмү 
	2029-жыл 
	
	Өнүктурүу фонду, стим грант 5,0млн. сом
	
	

	
	
	 Саламаттыкты сактоо: 
	
	
	
	
	
	

	139
	Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-2030 –жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча 
«Ден соолугу чын адам өнүккөн өлкө» программасын ишке ашыруу максатында
-Инфекциялык ооруларды алдын алуу жана контролдоо (НИЗ программа)
-Эне жана ымыркай өлүмүн болтурбоо
-электрондук саламаттык сактоо программасын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу, «электрондук бейтап баянын» толук кандуу ишке киргизүү
	ССМ КР
Мэрия
ЖДПБ
	2025 ж-2030 ж.
	
	Фонд ОМС
Ички бюджет
Проекттин спонсорлору

	Бекитилген  иш-чаралар планынын алкагында жыл сайын  тиешелүү иш -чаралар өткөрүлүп,  толук кандуу иштөөсү үчүн шарттар түзүлөт
	

	140
	Жаңы заманбап көп профилдүү 150 койкалуу оорукана куруу
	Мэрия
ССМ КР
ЖДПБ
	2029- ж

	
	Республикалык бюджет 1,0млрд
	150 койкалуу көп профилдүү  оорукана курулат.
	 


	141
	Жаш адистерди тартуу жана жеринде алып калуу.
Турак жай менен камсыз кылуу
	ССМ КР
Мэрия 
 ЖДПБ                
	2027 -ж
	
	Ысык-Көл 
Өнүк.фонд,
Жергиликтүү бюджет 20,0 млн. сом
	Даарыгер, мед айым ж.б. персоналдар 20 киши турак жай менен камсыз болот. 
	

	142
	Тиш дарылоо бейтапканасынын тиш жасоочу лабораториясын жана сыртын 
капиталдык ремонттон өткөрүү 
	ЖДПБ
Мэрия
	2028 -ж.
	
	Республиканский бюджет,
спец. Счет 1,0 млн. сом
	2 кабаттуу Тиш дарылоо бейтапканасынын тиш жасоочу лабораториясы жана сырты
капиталдык ремонттон  өтөт. 
	

	143
	Ыкчам медициналык жардам  берүү бөлүмүн Капиталдык ремонттон өткөрү (ОЭМП)
	ЖДПБ
Мэрия
	2028 -ж.
	
	Стим Гранд 15,0 млн. сом
	Ыкчам медициналык жардам  берүү бөлүмүн Капиталдык ремонттон өткөрү
	

	144
	Жер төлө (Подвал) бөлмөсүн капиталдык оңдоо иштери, анын ичинде канализация жана электр тармактарын толук алмаштыруу жүргүзү иштери.
	ЖДПБ
Мэрия
	2028 -ж.
	
	Стим Гранд 20,0 млн. сом
	канализация жана электр тармактарын толук алмаштыруу жүргүзү иштери.
	

	145
	Гемоконтакттуу вирус гепатиттери жана ВИЧ-инфекцияларын аныктоо боюнча диагностикалык лабораторияда капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүү
	ЖДПБ
Мэрия
	2029 -ж.
	
	Стим Гранд 25,0 млн. сом
	Гемоконтакттуу вирус гепатиттери жана ВИЧ-инфекцияларын аныктоо боюнча диагностикалык лабораторияда капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүү
	

	146
	ЖДПБ аймагын (территориясын)
көрктөндүрүү иш-чараларын жүргүзүү.
	ЖДПБ
Мэрия
	2030 -ж.
	
	Стим Гранд 25,0 млн. сом
	ЖДПБнын айланасын көрктөндүрүү жана абалын жакшыртуу боюнча иштерди жүргүзүү
	

	147
	Инфекциялык бөлүмдүн чатырына капиталдык жабуу (капиталдык оңдоо) иштерин жүргүзүү.
	ЖДПБ
Мэрия
	2027 -ж.
	
	Стим Гранд 6,0 млн. сом
	Инфекциялык бөлүмдүн чатырына капиталдык оңдоо жана жабуу иштерин аткаруу
	

	148
	Тез жардам (спец машина)
унааларынын сакто үчүн 5 бокстон турган гараж имаратын куруу.
	ЖДПБ
Мэрия
	2030 -ж.
	
	Стим Гранд 25,0 млн. сом
	 кызматтык унааларга ылайыкталган 5 орундуу гараж куруу.
	

	
	
	Маданият  бөлүмү: 
	
	
	
	
	
	

	149
	2021-2026-жылдарга инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана  дене тарбиясы жөнүндө концепцияны ишке ашыруу  максатында “Ата салты, эне адеби.Ак жүзүндө береке- ак элечек жеңеке” аттуу үй бүлөлүк кароо-сынак  
	Мэрия, Маданият  бөлүмү
	2025- ж
	100миң  сом
	Жергиликтүү бюджет 100,0 мин. сом
	10 үй-бүлөө сынаккка катышат
	

	150
	Арт галлереянын  имараттын бүтүрүү (Музей ж/а китепкананы  көчүрүп  баруу
	Мэрия, маданият  бөлүмү
	2025- ж
	
	Респубикалык бюджет,
Жергиликтүү бюджет 86,9 млн. сом
	 1200 чарчы метр  пайдалануучу аянт ишке берилет. 
	

	151
	Жаңы  музейге дизайнын  жасоо, археологиялык, этнографикалык  антиквариат  буюмдарын сатып алуу 
	Мэрия,  маданият бөлүмү
	2026- ж

	
	Республикалык бюджет, Жергиликтүү бюджет 15,1 млн. сом
	такталууда
	

	152
	Маданият үйүнө  ЛЭД  экран сатып алуу
	Мэрия,                  маданият     бөлүмү
	2026 -ж
	
	Ыссык-Көл 
Өнүк.фонд,
Жергиликтүү бюджет 2,0 млн. сом
	 6 метр х 4 метр  өлчөмүндөгү экран                            Э. Думанаев атындагы маданият үйүнө орнотулат. 
	

	153
	Маданият үйүнө спринтер сатып алуу
	Мэрия, маданият бөлүмү
	2027- ж
	
	Жергиликтүү 
бюджет 800,0 мин. сом
	1 даана  18 орундуу спринтер автоунаасы сатылып алынат.
	 

	154
	Орто-Токой  клубун  капиталдык оңдоп түзөөдөн  өткөрүү
	Мэрия,
маданият бөлүмү
	2027-жыл
	
	респ, жерг бюджет. 5,9млн. сом
	Орто -Токой калктуу конушундагы  100 орундуу клуб ондоп түзөөдөн өткөрүлөт.  
	

	155
	Иш чараларды  өткөрүү үчүн  маданият үйүнө 20 кв.музыкалык аппаратура сатып алуу 
	Мэрия, маданият  бөлүмү
	2026ж
	
	Ысык-Көл 
Өнүк.фонд,
Жергиликтүү бюджет 3,0млн. сом
	Маданият үйүнө 20 кв.музыкалык аппаратура комплектиси менен сатылып алынат. (пульт, акустикалык система, микрофон ж.б.)
	

	156
	Балдар искусство мектебине жаңы имарат  куруу 
	Маданият министрлиги,
маданият бөлүмү
	2028- ж
	
	Республикалык
Бюджет 55-60млн. сом
	500 орундуу жаны  балдар искусство мектеби курулат. 
	

	157
	Жаны маданият сарайын куруу 500 орундуу
	Мэрия, маданият  бөлүмү
	2030-ж
	
	Республикалык бюджет,
Жергиликтүү  бюджет 100,0млн. сом
	500 орундуу маданият үйү  курулат. 
	

	
	
	Спорт бөлүмү: 
	
	
	
	
	
	

	158
	2021-2026-жылдарга инсандын руханий-адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепсиясы ишке ашыруу максатында стандарттык заманбап спорттук комплекс куруу 
	
 Мэрия 
 Спорт бөлүм
	
2030- ж
	
	
Республикалык бюджет 200-250 млн. сом
	300 орундуу спорттук комплекс  курулат. 
	

	159
	Стандарттык чоң футбол аянтчасы (стадион) 
	Мэрия, БӨСМ
	2029-ж
	
	Респубикалык бюджет 150,0млн. сом

	1 даана футбол аянтчасы  (стадион)  курулат 
	

	160
	Аймактык жаңы конуштарга көчө машыгуу аянтчаларын куруу
	Мэрия,                  БӨСМ 
	2026- ж
	
	Республикалык бюджет 10,0млн. сом
	4 калктуу конушка  калктын машыгуусу үчүн 4 даана көчө  аянтчасы курулат
	

	161
	Спорт тармагына  2 даана спринтер сатып
алуу
	Мэрия, БӨСМ
	2027- ж
	
	жергиликтүү бюджет 348,0мин. сом
	18 орундуу 2 даана  спринтер сатылып алынат 
	

	162
	Орто-Токой  спорт залын капиталдык  оңдоп түзөөдөн  өткөрүү
	Мэрия,
БӨСМ 
	2027- ж
	
	Республикалык бюджет,
Жергиликтүү бюджет 4,0млн. сом
	Орто Токой калктуу конушундагы  спорт зал капиталдык ондоп туздөодөн өтөт
	

	163
	Ар бир спорттун түрүнө спорттук жабдыктар менен жабдуу
	Мэрия, БӨСМ
	2026-2030 ж
	
	Жергиликтүү бюджет 20,0млн. сом
	жыл сайын   спорттук инвентарлар жаныртылат  (мат, топ,  сетка, груша, перчатка ж.б.) 
	

	164
	Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучуларынын турнирлерин өтүү
	Мэрия, БӨСМ
	2026-2030 ж
	
	Жергиликтүү бюджет 1,5 млн. сом
	жыл сайын  турнир өтүп турат
	

	165
	Азия, Дүйнө чемпионаттарынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо 
	Мэрия , БӨСМ 
	2025-2030 ж
	
	Жергиликтүү  бюджет 5,0 млн. сом
	Жыл сайын  Дүйнө жана Азия  чемпионаттарынын женүүчүлөрү сыйланат.
	

	Таштанды
	
	

	166
	Таштандыларды бөлүп, чогултуп, сорттоп, кайра иштетүү боюнча завод
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2030-ж.ж
	
	Тышкы инвестор 90,0млн. сом
	мамлекеттик актысы даярдалып, завод куруу иштери башталат. 
	

	167
	Таштанды иргеп, төгүлчү урналарды, контейнер орнотуу 500 даана таштанды салуучу евро-бак (контейнерлер)
	
“КжСТ”
	2025-2026-ж.ж
	
	Тышкы инвестор,
 Бюджет 7,0млн. сом
	500 даана 
	

	168
	Ак-Өлөң, Көк-Мойнок 1, Көк-Мойнок 2 конуштарына таштанды иргеп төгүлчү урналарды, контейнер орнотуу 500 даана
	
“КжСТ”
	2025-ж
	
	Жергиликтүү бюджет 5,0млн. сом
	Ак-Өлөң
конушуна 200 даана орнотулду
	

	169
	Таштандылар үчүн чакан челектер. 50 даана плактик баклажкаларды, салуучу урналар.
	
“КжСТ”
	2025-2026-ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет 250,0мин. сом
	2026-ж урналар 50 даана урналар орнотулат 
	

	170
	Ак-Өлөң, Көк-Мойнок 1, Көк-Мойнок 2 конуштарына таштандылар үчүн чакан “челектер” -30 даана
	
“КжСТ”
	2025-2026-ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет 150,0мин. сом
	Конуштарга таштандылар үчүн чакан “челектер” -30 даана орнотулат 
	

	171
	Таштанды чыгаруучу атайын  техника 2 даана
Манипулятор (жүк көтөрүүчү унаа)-1даана
Ассенизационнаа мшина-1 даана
Экскаватор - 1 даана
Көчө шыпырып-жуучу автоунаа-1даана
Жол белги чийүүчү жабдык, атайын унаасы менен сатып алуу.
Жүк ташуучу жана киши таашуучу унаа.
Кызматтык унаа
Катер
Унаа тетиктерин жана эмгек куралдарын жаңыртуу.
	Мэрия
“КжСТ”
	2025-2026-ж.ж
	
	Тышкы инвестор 105,9 млн. сом
	2025-жылдын башында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жаңы техникалар менен камсыз кылуу боюнча сунуштар берилген. Жакынкы мезгилде бул маселе оң жагына чечилет деп күтүлүүдө. 16 даана 

	

	172
	Шаар аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы 28 таштанды төгүлүүчү жайга заманбап санитардык талапка ылайык точкаларды жасоо.
	“КжСТ”
	2026-2030-ж.ж
	
	Тышкы инвестор, бюджет 1,5 млн. сом
	28 таштанды төгүлүүчү жайга заманбап санитардык талапка ылайык точкаларды жасоо иштери башталат.
	

	173
	Шаар аймагындагы 28 таштанды төгүлүүчү жайга 500 евро бактарды орнотуу.
	“КжСТ”
	2026-2030-ж.ж
	
	Тышкы инвестор, бюджет 7,0млн. сом
	28 таштанды төгүлүүчү жайга заманбап санитардык талапка ылайык евро бактар орнотулуп баштайт
	

	174
	Шаар аймагындагы кошумча көчөлөргө заманбап иргетүүчүү  100 чакан челектерди орнотуу
	“КжСТ”
	2026-ж
	
	Жергиликтүү бюджет 1,8млн. сом
	100 чакан челектерди орнотулат
	

	175
	Шаар ичиндеги көчөлөргө, кичи райондорго ААР конуштарына  желим пластик бөтөлкөлөргө сеткаларды 50 даана орнотуу
	“КжСТ”
	2026-ж
	
	Жергиликтүү бюджет 600,0мин. сом
	пластик бөтөлкөлөргө сеткаларды 50 даана орнотулат
	

	
	
	Коопсуз шаар
	
	
	
	
	
	

	176
	Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы таштанды салуучу жайга көзөмөл камераларды орнотуу.  30 даана

	Инвестиция
	2026-ж
	
	Жергиликтүү бюджет 1,5 млн. сом 
	30 даана көзөмөл камераларды орнотуу
	

	177
	Көчөлөргө стандартка  жооп берген
заманбап жол белгилерин орнотуу
3000 даана
	Тышкы инвестор
	2026-ж
	
	Жергиликтүү бюджет  Тышкы инвестор
	заманбап жол белгилерин орнотуу 1500 даана 

	

	178
	Ак-Өлөң, Көк-Мойнок1, Көк-Мойнок2 конуштарынын жолдорун толук капиталдык оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо.
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2026-2030ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  Тышкы инвестор
	конуштарынын жолдорун толук капиталдык оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо.
	

	179
	Ж.Султанов көчөсүнүн жолун толук капиталдык оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2026-2030ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  Тышкы инвестор 
	оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо 
	

	180
	Бектуров көчөсүнүн жолун толук капиталдык оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2026-2030ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет Тышкы инвестор 
	оңдоп-түзөө иштерин аткарып, асфальттоо
	

	
	
	Жарык шаар
	
	
	
	
	
	

	181
	Ш.Кулакунов атындагы  көчөсүнө түнкү жарык берүүчү   электр  чубалгы орнотуп,  жарыктандыруу-300даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет 3,0млн. сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу 300 даана 
	

	182
	Мамбеталиев көчөсүнө түнкү жарык берүүчү чырактарды орнотуу, жарыктандыруу – 200 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  2,5млн. сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу 200 даан а
	

	183
	Озерная көчөсүнөн Спортивная көчөсүнө чейин түнкү жарык берүүчү  электр  чубалгы орнотуп, жарыктандыруу -50 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет 150,0мин. сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотулду 50 даана
	

	184
	С.Каралаев көчөсүнө түнкү жарык берүүчү чырактарды орнотуу, жарыктандыруу – 100 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет 1,5млн. сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу 100 даана 
	

	185
	З.Шарипов көчөсүнө түнкү жарык берүүчү чырактарды орноту – 100 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет500,0 миң сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу 100 даана
	

	186
	Ак-Өлөң жаңы конушунун көчөлөрүнө түнкү жарык берүүчү чубалгы орнотуп, жарыктандыруу
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет500,0 миң сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу
	

	187
	Көк-Мойнок 1 жаңы конушунун көчөлөрүнө түнкү жарык берүүчү чубалгы орнотуп, жарыктандыруу
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет 500,0 миң сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу
	

	188
	Көк-Мойнок 2 жаңы конушунун көчөлөрүнө түнкү жарык берүүчү чубалгы орнотуп, жарыктандыруу
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Республикалык бюджет 500,0 миң сом
	түнкү жарык берүүчү   чырактарды орнотуу
	

	
	
	Жол коопсуздугу
	
	
	
	
	
	

	189
	Ж.Аманбаев- Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырак орнотуу-1 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  1,0 млн сом
	Көчөлөрдүн кесилишинде жол чырак орнотуу  1 даана
	

	190
	Ж.Абдрахманов -Ж.Аманбаев көчөлө-рүнүн кесилишинде жол чырак орнотуу-1 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  1,0 млн сом
	Көчөлөрдүн кесилишинде жол чырак орнотуу 1 даана 
	

	191
	Ж.Аманбаев- К.Токтосунов көчөлөрунүн кесилишинде жол чырак орнотуу- 1 даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет 1,0 млн сом 
	Көчөлөрдүн кесилишинде жол чырак орнотуу 1 даана 
	

	192
	Ж.Аманбаев-С.Каралаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырак орнотуу-1даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  1,0 млн сом
	Көчөлөрдүн кесилишинде жол чырак орнотуу 1 даана 
	

	193
	Ж.Аманбаев-С.Далбаев көчөлөрүнүн кесилишинде адамдар өтүүчү жол чырак орнотуу-1даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет  1,0 млн сом
	Көчөлөрдүн кесилишинде адамдар өтүүчү орнотуу 1 даана 
	

	194
	Ж.Аманбаев-Сары Булак көчөлөрүнүн кесилишинде адамдар өтүүчү жол чырак орнотуу-1даана
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2026ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет 1,0 млн сом 
	Көчөлөрдүн кесилишинде адамдар өтүүчү орнотуу 1 даана
	

	
	
	1. №3 "Горторг" электр отказанын көмүргө которуу боюнча


	195
	Отканада 2  ЭВН-400 кВт үлгүсүндөгү электр отказан  жана кубаттуулугу 0,6 Гкал болгон 4 даана  Луга мазут отказаны.32 көп кабаттуу турак үйдү 1104 абонетти жылуулук менен камсыздайт. Орнотулган кубаттуулугу 5,5 Гкал/саат, туташтырылган кубаттуулугу 3,32 Гкал/саат.    Бардыгы болуп иштеп жаткан жылуулук трассасы 2194 п/м, иштебегени  ф108мм 14 м түзөт.    Мындан тышкары  2 мазут багы бар.     80м3 - 1 даана, 50м3 - 1 даан.     
	Мэрия

	2025-2030-ж.ж
	

	Энергетика министрлиги
Финансы министрлиги
Мэрия 12,3 млн. сом
	Проектик сметалык иштер даярдалып, куруу иштери башталат. 
Отканада 2  ЭВН-400 кВт үлгүсүндөгү электр отказан  жана кубаттуулугу 0,6 Гкал болгон 4 даана  Луга мазут отказаны орнотулат
	

	
	
	2. Балыкчы шаарына ТЭЦ салуу


	196
	Балыкчы шаарынын элинин экономикалык абалын жакшыртууга 250 МВт кубаттуулукта ТЭЦ салууга сунуштайт элек, себеби өлкөдөгү электр энергияга болгон каатчылыкта шаар эли электр энергия менен камсыздалмак, ал эми колдонулган ысык сууну ишкана элдерди жылуулук жана ысык суу менен тейлемек. Экономикалык эффективдүүлүгү – шаардагы бир нече отканалар жабылмак. Чыгыш өнөр-жай зонасынан 80 Га жер керектелет.  
	
Мэрия
	2026-2030-ж.ж
	
	Энергетика министрлиги
Финансы министрлиги
Мэрия 500,0 млн. сом
	Проектик сметалык иштер даярдалып, куруу иштери башталат.
250 МВт кубаттуулукта ТЭЦ салынат
	

	
	
	“Суу түтүкчөлор” муниципалдык ишканасы
Таза суу жана саркынды суу

	197
	Ысык Көлдүн саркынды сууларын башкаруу долбоорунун алкагында атайын техникаларды сатып алуу 
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы

	2025-2026
	
	Инвестициялык каражат
	
	

	198
	Орозбаева №37,39,41 кѳп кабаттуу үйлѳрүнүн канализация түзүмүн жаныртуу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Өздүк каражат
	Эскиргендигине байланыштуу алмаштыруу  Корсоткуч керек
	

	199
	
Токтосунова көчөсүнүн К.Табалдиев көчөсүнөн Алиева көчөсүнө чейинки аралыктагы борбордук саркынды суу түтүгүн алмаштыруу

	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Өздүк каражат
	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
Корсоткуч керек
	

	200
	Тоголок Молдо, Мамбеталиев, Токтосунов көчөлөрүн Арчалы көчөсүнөн тартып Тыныстанов көчөсүнө чейинки аралыкты борбордук саркынды суулар түзүмүнө кошуу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
	2025-2030 жж
	
	Өздүк каражат
	Кошуу иштерин жүргүзүү
Корсоткуч керек
	

	201
	Турмуш тиричилик жайынын экинчи кабатын конференц зал жана ѳздүк курам үчүн спорт зал кылып жасоо
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
	2025-2030 жж
	
	Өздүк каражат
	Ремонт иштерин жүргүү
Корсоткуч керек
	

	202
	«Улан» районунун абонентерин толугу менен таза суу эсептѳѳчү приборлорду орнотуу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
	2025-2030 жж
	-
	Балыкчы шаарынын таза суу системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында 
	Суу эсептөөчү приборлорун орнотуу
Корсоткуч керек
	

	203
	№2 суу чордонунан №3 суу чордонуна чейинки аралыктагы диаметири 200мм болгон узундугу 1500 пм 2 (эки) бутактуу таза суу тутүкчөсүн алмаштыруу 
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Республикалык бюджет, Инвестициялык каражат

	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
1500 м
	

	Скважина жана резервуарларды куруу

	204
	Шаарга агып келген тоо суусу же кандайдыр бир ачык түрдө суу жок болгондугуна байланыштуу) Ишкананын №2 жана №3 суу чордондоруна кошумча 4 даана кубаттуулугу саатына 100 м3 скважина куруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Куруу иштерин жүргүзуу
4 даана кубаттуулугу саатына 100 м3 скважина курулат
	

	205
	Башкы суу чордонунан келген өлчөмү 630 мм болгон 2 бутактуу напордук түтүкчөнүн Тоголок Молдо көчөсүнөн №2 суу чордонуна чейин алмаштыруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
өлчөмү 630 мм болгон 2 бутактуу напордук түтүкчө алмашат
	

	206
	№2 суу чордонундагы 3-көтөрүлүштөгү насостук бекеттен №3 суу чордонуна айдоочу өлчөмү 200 мм 2 бутактуу напордук суу түтүкчөсүн алмаштыруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
өлчөмү 200 мм 2 бутактуу напордук суу түтүкчөсү алмашат
	

	207
		Кумтөр кичи районуна кошумча кубаттуулугу саатына 150-160 м3 скважина куруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Куруу иштерин жүргүзуу
Кубаттуулугу саатына 150-160 м3 скважина курулат
	

	208
	№2 суу чордонунан шаарга берилүүчү өлчөмү 400 мм болгон 2 бутактуу напордук суу түтүкчөсүн алмаштыруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
өлчөмү 400 мм болгон 2 бутактуу напордук суу түтүкчөсү алмашат
	

	209
	Шаардын С.Каралаев көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки аралыктагы Тыныстанов көчөсү аркылуу өткөн напордук суу түтүкчөсүн алмаштыруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Алмаштыруу иштерин жүргүзуу
Корсоткуч керек
	

	210
	№3 суу чордонуна кошумча өлчөмү 2000 м3 болгон резервуар куруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Куруу иштерин жүргүзуу
өлчөмү 2000 м3 болгон резервуар курулат
	

	211
	Шаардык Түндүк-Батыш аймагына (Арчалы Аксай көчөлөрүнүн батыш тарабына) өлчөмү 2000 м3 болгон резервуар куруу
	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Куруу иштерин жүргүзуу
өлчөмү 2000 м3 болгон резервуар курулат
	

	212
	Шаардын Түштүк-Батыш аймагына (автовокзалдын арты Лондон району) борбордук канализация системасын тартуу жана Темир жол вокзалынын аймагына канализациялык насостук бекет куруу


	Муниципалдык “Суу түтүкчөлөр” ишканасы
Мэрия
	2025-2030 жж
	
	Инвестиция
	Куруу иштерин жүргүзуу
Корсоткуч керек
	

	
	4.
	Инклюзивдик өнүгүү

	213
	Реабилитациялык жана иш менен камсыздоо боюнча иш-чараларды өткөрүү
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, Жумуш берүүчүлөр
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 120,0 мин. сом
	120 адам камтылат
	

	214
	Үй шартында социалдык тейлөөлөрдү уюштуруу, жөлөк пулдар менен камсыз кылуу
	Балыкчы ШЭСКМБ, Саламаттык сактоо ЖДПБ, Коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет, Демөөрчүлөр 100,0мин. сом
	174 адам тейленет
	

	215
	Азык-түлүк жана гуманитардык жардам көрсөтүү
	ШЭСКМБ, Мэрия, Кызыл жарым ай коому
	2025-
2029-жж.
	
	Ички жана тышкы донорлор 80,0мин. сом
	120 адам камтылат
	

	216
	Үй шартында кызмат көрсөтүү, дары-дармек менен камсыздоо
	ШЭСКМБ, Саламаттык сактоо ЖДПБ
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 60,0мин. сом
	35 адам тейленген
	

	217
	Кесиптик окуу, акы толонүүчү коомдук иштер жана жумушсуздукту жоюу боюнча активдүү иш-чаралар
	ШЭСКМБ,Балыкчы шаарынын мэриясы,Жумуш берүүчулөр
	2025-
2029-жж.-4кв
	
	Республикалык бюджет 965,0 мин. сом
	102 жумушсуз жаран тартылат
	

	218
	Социалдык контракт аркылуу турмуштук абалын жакшыртуу үчүн жеке ишкердике тартуу
	ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 5.4 млн.сом
	24 адам
	

	219
	Кайрылган жарандарды кабыл алып,  аз камсыз болгон 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө “Үй-бүлөөгө көмөк” жөлөкпулун мыйзам чегинде иш алып барып чектөө (139 үй-бүлө 431 бала)

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет Үй-бүлөгө көмөк 
519,6 мин сом
	Ай сайын 139 үй-бүлө
	

	220
	Мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдарга жана бала кезинен, жалпы оорусу боюнча майыптыгы бар адамдарга социалдык жөлөкпулун чектөө.
(18 жашка чейинки ДМЧА- 348
Бала кезинен 1,2,3 топтогу майыптар- 442
Жалпы оорусу боюнча майыптар-128)

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 6326,5 мин сом
	Ай сайын 918
	

	221
	Ата-энесинен ажыраган томолой жана жарым жетимдерге социалдык жөлөкпулун чектөө.
(Жарым жетидер – 136
Томолой жетимдер- 10)

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 468,0 мин сом
	Ай сайын 146
	

	222
	Пенсия алуу укугу жок кары курактагы адамдарга социалдык жөлөкпул чектөө

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 34,0 мин сом
	Ай сайын 17
	

	223
	Акчалай компенсация жөлөкпулун чектөө 

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 787,9 мин сом
	Ай сайын 345
	

	224
	Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү 18 жашка чейинки балдарга жана ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү 1-топтогу адамдарга жеке ассистентине кызмат көрсөтүү.
	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	
	Республикалык бюджет 1056137,5 мин сом
	137
	

	225
	ДМЧАлардын майыптык кресло коляска үчүн кайрылуусун кабыл алуу жана кезек менен чакыруу 

	Балыкчы ШЭСКМБ, Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	--
	Республикалык бюджет
	20
	

	226
	Жалгыз бой карыларды тейлөөнү уюштуруу Жалгыз бой карыларды тактап туруу, каттоого алуу.
	Балыкчы ШЭСКМБ,
Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	-
	Республикалык бюджет
	72
	

	227
	ДМЧАларды санаторийлерге барууга кайрылуусун кабал алуу жана кезек менен жөнөтүү


	Балыкчы ШЭСКМБ,
Социалдык кызмат көрсөтүү сектору

	2025-
2029-жж.
	-
	Республикалык бюджет
	100
	

	228
	Социалдык контракттын негизинде фин.сабаттуулукка жана ишкерликке окутууга көмөктөшүү.
	БШЭСКМ
	2025-
2029-жж.
	-
	Республикалык бюджет
	36 жаран тартылат.
	

	229
	Балдарды коргоо боюнча иш-чаралар: реабилитация, социалдык кызматтар
Ар тараптуу социалдык коштоо
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, ИИБ, Билим берүү бөлүмү, коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 60,0 мин. сом
	61 бала тартылат
	

	230
	Турмуштук оор кырдаалдагы балдар аныктоо, баалоо, ар тараптуу социалдык коштоо, реабилитация, психологдорду тартуу
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, ИИБ, Билим берүү бөлүмү, коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 50,0мин. сом
	61 бала тартылат
	

	231
	Гендердик зомбулук учурларын алдын алуу иштерин жүргүзүү, психологдорду тартуу
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, ИИБ, Билим берүү бөлүмү, коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 50,0 мин. сом
	2-жарым жылдыкта катталган учурда
	

	232
	Жакырчылыктын санын азайтуу боюнча иш-аракеттер планын жыл сайын бекитүү, иш алып баруу
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2029-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет
	2-жарым жылдыкта катталган учурда
	

	233
	Кыздардын жана аялдардын коомдо бирдей мүмкүнчүлүккө жетишүү аракеттерин көрүү
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, ИИБ, Билим берүү бөлүмү, коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2030-жж.
	
	
	2-жарым жылдыкта катталган учурда
	

	234
	Эрте турмушка чыкпоо  иш-чаралырын уюштуруу
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы, ИИБ, Билим берүү бөлүмү, коммерциялык эмес уюмдар
	2025-
2029-жж.
	
	
	2-жарым жылдыкта катталган учурда
	

	235
	Психологиялык, укуктук колдоо көрсөтүү жана билим берүү менен камтуу, психологдорду тартуу
	ШЭСКМБ, Билим берүү жана ИИБ
	2025-
2029-жж.
	
	Ички жана тышкы ресурстар 150,0мин. сом
	282 бала тартылат
	

	236
	Майып жарандардын спортко болгон суроо-талаптарын аныктоо: (спортко кызыкдарлыгы, ден соолук абалы, каалоолору боюнча сурамжылоо жүргүзүү)
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы 
	2025-
2030-жж.
	
	
	Спортко болгон суроо-талаптардын картасы түзүлөт
	

	237
	Мекемелердин жеткиликтүүлүгүн (спорт мектептери, стадиондор, бассейн, маданий үйү ж.б.) инклюзивдүүлүккө жарамдуулугу боюнча текшерүү жана дефектологиялык анализ жүргүзүү жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. 
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы 
	2025-
2030-жж.
	
	
	Инфраструктурадагы кемчиликтердин баяндамасы түзүлөт.

	

	238
	Тренер-инструкторлорду адаптациялоочу спорт боюнча кесиптик билимди өркүндөтүү үчүн Кыргызстандын улуттук паралимпиадалык комитетине жөнөтүү
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	10 адис билим алып, сертификат алат.

	

	239
	Параспорт түрлөрү (арабачан теннис, арабачан баскетбол, гондбол, жеңил атлетика,  кол күрөш, адаптациялоочу гимнастика ж.б.у.с.) боюнча жабдуулардын керектөөсүн эсептөө Зарыл спорттук жабдууларды (спорттук арабача, топтор, тренажерлер, шаймандарды) сатып алуу.
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	5 спорт түрү үчүн жабдуулар сатылып алынат.
	

	240
	"Спорт бардыгы үчүн" маалыматтык кампаниясын өткөрүү:
"Спорт бардыгы үчүн" деген ураан астында маалыматтык кампанияны баштоо: телеберүүлөр, коомдук транспортто, социалдык тармактарда
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	Коомчулуктун билими жогорулайт, катышуучулардын саны көбөйөт.
	

	241
	Балыкчы шаарынын биринчи адаптивдүү спорт оюндарын өткөрүү: 
Балыкчы шаарынын биринчиликтерин өткөрүү жана республикалык мелдештерге командаларды даярдоо
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	Майыптылуугу бар спортчулардын биринчи ийгиликтери пайда болот.
	

	242
	Ийгиликтүү спортчуларды (майып адамдардын арасынан) коомдук үлгү катарында көрсөтүү, аларды сыйлоо
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	Майыптылуугу бар спортчуларда шыктануу пайда болот
	

	243
	Коомдук-маанилүү объектилерди (парктар, эс алуу зоналары) инклюзивдүү жабдуулар менен жабдууну улантуу 
	Балыкчы ШЭСКМБ, Балыкчы шаарынын мэриясы
	2025-
2030-жж.
	
	
	Коомдук-маанилүү объектилер (парктар, эс алуу зоналары) инклюзивдүү жабдуулар менен жабдылат
	

	
	5.
	Мейкиндик

	244
	Балыкчы шаарынын  башкы планын иштеп чыгуу жана шаар курууда “жашыл” элементтери бар калктуу конуштарды өнүктүрүүнүн башкы пландарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитүү

	Мэрдин орун басары,
ММБ
	2025-2026 жж
	
	Жергиликтүү бюджет 23,6млн. сом
	Башкы план иштелип чыгат 
Шаардын аймагында курулуш иштери башкы  пландын негизинде архитектуралык нормалар менен иш алынып барылат
	

	245
	__ жайыт жердерди өнөр жай багытына которуу (трансформациялоо)
	Шаар мэриясы, ММБ
	2025-2026 жж
	
	
	____ жайыт жери трансформацияланат
	

	246
	___ кайрак жерлерди сугат суу менен камсыз кылуу аркылуу айдоо багытына которуу
	Шаар мэриясы, ММБ
	2026-
2030-жж.
	
	
	____ га жер сугат-айдоо жерине которулат
	

	247
	Шаар аймагындагы муниципалдык жер аянттарын мыйзамсыз ээлеп алгандар менен иш алып баруу   
	Шаар мэриясы, ММБ
	2025-
2030-жж.
	
	
	Шаардын көчөлөрү кеңейтилип шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт
	

	248
	Шаар курулуш жана жерди пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу жана аткаруу 
	Шаар мэриясы, ММБ
Шаар куруу жана архитектура башкармалыгы 
	2025-
2030-жж.
	
	
	Эрежелер иштелип чыгат 
	

	249
	Муниципалдык жерлерди башкаруу планын иштеп чыгуу жана аткаруу
	Шаар мэриясы, ММБ

	2025-
2030-жж.
	
	
	План иштелип чыгат 
	

	250
	Мөөнөтү жеткен көрүстөндөрдү көрктөндүрүү жана жашылдардыруу аркылуу парк зоналарын уюштуруу
	Шаар мэриясы, ММБ

	2026-
2030-жж.
	
	
	Парк зоналарын уюштуруу территорияс аныкталат
	

	251
	Асылдуулугу төмөн жайыт жер аянттарын ижара шартында өздөштүрүүгө берүү
	Шаар мэриясы, ММБ
	2025-
2030-жж.
	-
	-
	Ар дайым
	

	252
	Калктуу конуштарды кеңейтүү (трансформациялоо)
	Шаар мэриясы, ММБ, тиешелүүлүгүнө жараша мекеме ишканалар
	2026-2030
	-
	Жергиликтүү бюджет
	Балыкчы шаарынын башкы планы толук даяр болгондон кийин каралат
	

	
	6.
	Айлана-чөйрө

	253
	Калк арасында экологиялык билим берүү боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү (энергияны үнөмдүү булактарды киргизүү, климаттын өзгөрүшүнө адаптация, таштандыларды бөлүп жыйноо ж.б.)
	Мэрия, жарандык сектор
	2026–2030-жж.
	
	Гранттар, кайрымдуулук каражаттары
	Жеке сектордогу калк – 3707 үй
	

	254
	Калкка жана окуучу жаштарга экологиялык билим берүү боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштери

	Шаардык Кеңеш, Мэрия, жарандык сектор
	2026–2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет, долбоорлор, кайрымдуулук каражаттары
	6182 адам
	

	[bookmark: _Hlk211634017]255
	Шаар боюнча коопсуз велосипед жолдорун орнотуу
Шаардык Кеңеш, Мэрия, жарандык сектор
2026–2030-жж.
Жергиликтүү бюджет, долбоорлор, кайрымдуулук каражаттары
6182 адам
	Шаардык Кеңеш, Мэрия, жарандык сектор
	2026–2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет, долбоорлор, кайрымдуулук каражаттары
	6182 адам
	

	256
	«Жашыл» тематика боюнча ар түрдүү шаардык сынактарды өткөрүү
(“Жерди муундар үчүн сактайбыз”, “Таштандыларды бөлүп жыйноо”, “ Чычырканак – көлдү коргоонун жашыл калканы…” ж.б.)
	Шаардык Кеңеш, Мэрия, жарандык сектор
	2026–2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет, долбоорлор, кайрымдуулук каражаттары
	6000 адам
	

	257
	Желим буюмдарды кайра иштетүү практикасын жайылтуу 
	ПКС, “Көрктөндүрүү жана санитардык тазалык” МИ, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.
	
	
	2 иш чара өтөт
	

	258
	Калктын экологиялык жактан маалымдуулугун жогорулатуу жана сорттоо тажрыйбасын жайылтуу 
	ПКС, “Көрктөндүрүү жана санитардык тазалык” МИ, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.
	
	
	2 иш чара өтөт
	

	259
	Жашыл экономика принциптерин бизнес чөйрөсүнө киргизүүгө окутууларды өткөрүү
	Эконом отдел, ПКС, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.

	
	
	2 иш чара өтөт
	

	260
	Микрокоруктарды уюштуруу аркылуу балдарга, жаштарга жаратылышка аяр мамиле кылууну үйрөтүү
	ПКС, “Жашылдандыруу чарбасы” МИ, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.
	
	
	2 иш чара өтөт
	

	261
	Экологиялык акцияларды жана марафондорду өткөрүү 
	ПКС, Муниципалдык ишканалар, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.
	
	
	1 иш чара өтөт
	

	262
	Көлдүн жээгинде тазалыкты сактоо боюнча ишембиликтерди өткөрүү 
	ПКС, “Көрктөндүрүү жана санитардык тазалык” МИ, жеке тараптар
	2025-
2029-жж.
	
	
	2 иш чара өтөт
	

	263
	Аба сапатын баалоочу сенсорлорду орнотуу
	ПКС,  жеке тараптар
	2026-ж 2-3 кв
2027-ж 2-3 кв

	
	
	Сенсорлор орнотулат жана аба сапаты бааланат 
	

	264
	Экология маселеси боюнча видероликтерди тартуу жана социалдык тармактарда таркатуу
	ПКС, муниципалдык ишканалар, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.
	
	
	Соцтармактарда маалымат таркатылат
	

	265
	“Жашылдандыруу чарбасы” МИнын материалдык- техникалык базасын чыңдоо: Керектүү шаймандарды алуу; 
	ПКС, “Жашылдандыруу чарбасы” МИ, жеке тараптар
	2026-
2030-жж.-ж 2-3 кв
	
	жергиликтүү бюджет, инвесторлордун каражаты 80,0 млн. сом
	Ишкананын кызматкерлерине атайын кийим (форма) алынат; керектелүүчү атайын техникалар менен камсыз болот.компьютер, принтер, отургуч алынат
	

	266
	Жашылдандыруу аянтчаларын көбөйтүү (жыл сайын 3-4 көчө)
	“Жашылдандыруу чарбасы” МИ
	2026-
2030-жж.
	
	жергиликтүү бюджет, инвесторлордун каражаты 25,0 млн. сом
	3-4 көчө толугу менен жашылдандырылат, гүлдөр жана декоративдүү бак-дарактар отургузулат
	

	267
	Сугаруу системаларын киргизүү 
	“Жашылдандыруу чарбасы” МИ
	2026-
2030-жж.
	
	жергиликтүү бюджет, инвесторлордун каражаты 30,0 млн. сом
	1-2 көчөгө суугаруу системалары киргизилет
	

	268
	Балыкчы шаарынын ирригациялык жана дренаждык системаларын  реконструкциялоо
	“Жашылдандыруу чарбасы” МИ
	2026-
2030-жж.

	
	жергиликтүү бюджет, инвесторлордун каражаты 40,0 млн. сом
	Жылына 2-3 көчөгө ирригация системалары киргизилет
	

	269
	Жайыттардын кыртышын оңдоо үчүн, көп жылдык чөптөрдү эгүү
	
	2026-
2030-жж.ж 2-3 кв
	
	
	_________га жерге жайыттарга  көп жылдык чөптөр себилди
	

	270
	Жайытты туура пайдалануу боюнча  айыл тургундарына тушүндүрүү иштерин жүргүзүү.
	
	2026-
2030-жж.
	
	
	Жылына катышуучулардын саны 50 дөн кем эмес, анын ичинен 30% аялдар, 20% жаштар, 10% аяр катмарлар түзөт
	.

	271
	Шаардын жашоочуларынын өмүрүн суудан,селден жана башка жаратылыш кырсыктарынан сактоо иштерин уюштуруу 
	
	2026-
2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 60,0 мин. сом
	маалымат тактачаларына атайын түшүндүрүү үчүн буклеттер илинди, 5000 кожолукка буклеттер таркатылды.
	

	272
	Энергоэффективдүүлүк боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана аялдарды, жаштарды окутуу.
	
	2026-
2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 110,0 мин. сом 
	 60 аял жана 60 18жаштан 34 жашка чейинкилерге окутуулар жүргүзүлдү.
	

	273
	Айыл аймакта өрт коопсузудугун алдын алуу 
	
	2026-
2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 50,0 мин. сом
	 480 тургун алардын ичинен 240 аял, 250 18-34 жаштагылар түшүндүрүү иштерине катышты
	

	274
	Айыл аймакта өзгөчө кырдаалдарды алдын-алуу боюнча окуу, машыгууларды өткөрүү 
	
	2026-
2030-жж.
	
	Жергиликтүү бюджет 50,0 мин. сом
	480 тургун алардын ичинен 240 аял, 250 18-34 жаштагылар түшүндүрүү иштерине катышты
	

	275
	Жаңы Беккари чуңкурун салуу 
	МИ «КжСТ» 
	2026-2027-ж.ж
	
	Жергиликтүү бюджет 2,0 млн. сом
 
	Атайын жер аныкталат 
	Казуу иштери башталат

	276
	Таштандыларды бөлүп, чогултуп, сорттоп, кайра иштетүү боюнча заводду куруу жана  ишке берүү
	Мэрия
УМС
“КжСТ”
	2025-2030-ж.ж
	
	Тышкы инвестор 90,0 млн. сом
	
	Мамлекеттик гос актысы даярдалат 

	277
	Таштанды таштоочу жайга накталай төлөмдү жок кылуу үчүн, атайын шлагбаум, терминал орнотуу иштерин жүргүзүү
	Мэрия
“КжСТ”

	2025-ж
	
	Жергиликтүү бюджет 3,5 млн. сом

	
	Шлагбаум жана терминал орнотулат, төлөмдү төлөө жеңилдейт

	278
	Ар жума сайын таштанды таштоочу жайда рекультивация иштерин жүргүзүү
	“КжСТ”

	2025-2030-ж.ж
	
	
	
	Рекультивация иштери жүргүзүлөт, уу заттардан зыянсыздандырылат
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IV.  Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай - коммуналдык чарба министрлиги   (Мин.Строй) менен биргеликте атараыла турган иш - чаралар.  Жалпы  болжолдуу сумма 150, 0 млн сом    


image1.emf
III. Ысык - Көл өнүктүрүү Фондун башкаруу Дирекциясы тарабынан  2026 - жылы Балыкчы шаарына бөлүнгөн  акча каражатынын  эсебинен аткарыла турган иштер   Жалпы  болжолдуу сумма 150, 0 млн сом    сом  


