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Балыкчы шаарынын мэри- Б. Т. Жантаевдин 2026-жылга карата
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ   
	№
	Милдеттер
	Иш-чаралар
	Күтүлүүчү натыйжа
	Мөөнөтү 
	Жооптуулар
	Каржылоо булактары

	1. 
	 Балыкчы шаарындагы калктуу конуштарда мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу


 
	Балыкчы шаарынын Көк-Мойнок -1 , 
Көк-Мойнок-2 калктуу конуштарына 60-80 орундуу заманбап бала бакча куруу
		жалпы мектепке чейинки билим берүүдөгү электрондук кезектин азаят;
	калктуу  конуштун  мектепке чейинки жаш балдары бар жашоочуларына жакшы  шарт түзүлөт;
	калктуу конуштун тургундарына Балыкчыга  балдарын бала бакчага алып келүүдөгү көйгөйлөрү азайып, акча каражжаттары үнөмдөлөт;
	калктуу конушундагы бала бакчаныны ачылышы менен туруктуу 40дан кем эмес жумушчу орундары түзүлүп, тургундар жумуш орду менен камсыз болот;
	2026-жыл ичинде 
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Жергиликтүү бюджет (2025-жылы жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен)
Архитектуралык эскиздик долбоору даяр, долбоордук сметалык иш кагаздары даярдалууда

	2. 
	Шаардын күн батыш жагындагы түртүлгөн эски көрүстөндүн аймагына туруктуу жана заманбап коомдук жайга , эс алуу борборуна айлантуу				
	Заманбап Адал паркын куруу	
	Социалдык инфраструктуран өнүгөт, аардын жашыл зоналары көбөйөт, эстетикалык көркү жакшырат, шаар тургундарына эс алууга шарттар түзүлөт
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Инвесторлордун каражаттары
Болжолдуу сумма 50-70 млн.сом

	3. [bookmark: _Hlk219828274]
	Энергиянын кайра жаралуу булактарын колдонуу багытында  (ВИЭ) менен инвесторлор  менен иш алып баруу 
	Күн электр станциясы ири инвестициялык лодбоорлун алкагында тузулгөн меморандумдун негизинде: 
-100 орундуу реабилитациялык борбору куруу
-100 орундуу бала бакча куруу
	Инвестициялык чөйрө жакшырат, балдар жана муктаж калк үчүн сапаттуу социалдык жана реабилитациялык кызматтар камсыз болот, жергиликтүү инфраструктура жана социалдык шарттар жакшыртылат, жана калктын жашоо сапаты көтөрүлөт.
Инвестициянын көлөмү жогорулайт, бюджеттин киреше бөлүгү толукталат,       электр энергиясын үнөмдөлөт, социалдык долбоорлор ишке ашат





	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Инвесторлордун каражатыныны эсебинен
Болжолдуу сумма    3,0 млн. америкалык доллар

	4. 
	Маданият тармагын жакшыртуу
	Балыкчы шаардык маданият бөлүмүн толук капиталдык ремонтон өткөрүү
	Социалдык жана маданий объекттин абалы жаңыланып, коопсуз жана заманбап шарттар түзүлөт, калкка маанилүү маданий кызматтар сапаттуу көрсөтүлөт, жана шаардык маданий инфраструктурасы чыңдалып, заманбап талаптарга ылайык келет.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Каржы булагы такталууда (инвестор /)
Болжолдуу 15- млн сом 

	II. Ысык-Кол өнүктүрүү Фондун башкаруу Дирекциясы тарабынан Балыкчы шаарына бөлүнгөн акча каражатынын 2025-жылы иштетилбей калган  суммасынын  эсебинен аткарыла турган иштер  Жалпы сумма  76 036 552  сом

	5. 
	Ден соолукту чыңдоого, активдүү жашоо образын калыптандырууга мейкиндиктерди түзүү
	Балыкчы шаарынын Алиев көчөсү менен Мамбеталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан аймакта “Воркаут аймагын” орнотуу 
	Шаар тургундары, өзгөчө жаштар жана өспүрүмдөр үчүн ден соолукту чыңдоого, активдүү жашоо образын калыптандырууга жана спорт менен акысыз машыгууга шарт түзүү, ошондой эле коомдук мейкиндикти көрктөндүрүп, жашоочулардын бош убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат.

	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
51 млн. 672,8 миң сом;

	6. [bookmark: _Hlk219879136]
	Балыкчы шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн материалдык-техникалык базасын күчөтүү боюнча иш алып баруу
	Атайын багыттагы техникалар (спец.техника) -5.291.324 сом, 
атайын куткаруучу жана керектелүүчү шаймандар -1.148.900 сом) алуу

	Кырсыктарга жана авариялык абалдарга ыкчам жана натыйжалуу чара көрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт, куткаруу иштери сапаттуу жүргүзүлөт, калктын коопсуздугу жана өмүрүнө болгон коркунуч азайтылат.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
Жалпы:
6 млн. 440,2 миң сом

	7. [bookmark: _Hlk219879148]
	Калкка маданият тармагындагы кызмат кылууну жакшыртуу, материалдык техникалык базасын жакшыртуу
	Балыкчы шаарынын маданият үйүнүн материалдык -техникалык базасын жакшыртуу : үн жабдыктарын  алуу -8.459.000 сом, заманбап ЛЭД экран -1.895.000 сом,  массалык иш- чараларды өткөрүүгө заманбап сахна алууга- 3.647.000 сом, сахна үчүн чагылдыруучу жарык берүүчү шаймандарын алуу - 400.000 сом); 

	маанилүү маданий жана коомдук иш-чараларды сапаттуу өткөрүү мүмкүнчүлүгү кеңейет, өнөр майданында инновациялык жабдуулар колдонулат, калкка коомдук жана маданий кызматтардын сапаты жогорулайт жана шаардын маданий инфраструктурасы заманбап талаптарга шайкеш болот.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

Жалпы:
14 млн. 401 миң сом   

	8. 
	Калкты суу менен камсыз кылууну жакшыртуу
	Балыкчы шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуу, саркынды сууларын кабыл алууда эскилиги жеткен айрым көчөлөрдүн суу түтүкчөлөрүн алмаштыруу                   
	Суу менен камсыздоо туруктуу жана коопсуз болот, саркынды суу башкаруу жакшыртылат, көчөлөрдө суу чыгымдары жана авариялык абалдар азайтылат, калктын ден-соолугу жана жашоо сапаты көтөрүлөт.





	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты

3 млн. 522,5 миң сом

	[image: ]

	9. 
	Жеңил өнөр жайды жана ишкерликти колдоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча  иш алып бауу
	150-200 орундуу тигүү цехин ачуу, ишке берүү архитектуралык -эскиздик долбоору даярдалууда, суммасы такталат
	Жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт, ишкердик потенциал жогорулайт, өндүрүштүн көлөмү өсөт, ошондой эле жергиликтүү экономиканын туруктуулугу жана турмуш деңгээли жакшыртылат.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты


	10. 
	Малды союу жана кайра иштетүү, эттин баасын турукташтыруу, сапаттуу эт азыктары менен камсыздоо 
	Муниципалдык мал союуучу жайды куруу, жабдууларын орнотуу жана ишке берүү.


	Малды союу жана кайра иштетүү процесси санитардык талаптарга ылайык жүргүзүлөт, азык-түлүк коопсуздугу жакшыртылат, шаар тургундарына жана ишканаларга жогорку сапаттагы эт азыктары жеткиликтүү болот, ошондой эле санитардык абал көзөмөлү күчөйт.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты


	11. 
	Транспорт  инфраструктурасын өнүктүрүү багытында иш алып баруу
	Муниципалдык авто унаа токтоочу жай комплексин ачуу, ишке берүү
Гриин -Ситинин жанында  1,3 га жер 
	Жол кыймылы тартипке салынат, мыйзамсыз токтотуулар азаят, шаар аймагындагы тыгындар кыскарат, жол коопсуздугу жогорулайт, ошондой эле жергиликтүү бюджетке туруктуу киреше булагы түзүлөт.
	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты


	12. 
	Калктуу конуштардын ар кандай маселелерин чечүүнү жакшыртуу
	Муниципалдык аймактык башкаруу муниципалдык ишканасыныны материалдык -техникалык базасын жакшыртуу үчүн тиешелүү атайын техникаларын алуу
	Калктуу конуштардын ар кандай маселелерин чечүү ыкчам жана натыйжалуу жүргүзүлөт, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулайт, авариялык абалдарга тез чара көрүү мүмкүнчүлүгү кеңейет, жана калкка көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгү жакшыртылат.



	2026-жыл ичинде
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун каражаты
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	13. [bookmark: _Hlk220656657]
	Билим берүү багытындагы курулуштар
	№ 2- Ж. Боконбаев атындагы жалпы билим берүү мектебине кошумча корпус салуу
	Мектептеги окуу орундары көбөйүп, окуучуларга заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
Окуу процесси сапаттуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүлө
	2026-2027
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет

	14. 
	Билим берүү багытындагы курулуштар
	№ 2- Ж. Боконбаев атындагы жалпы билим берүү мектебине спорт зал салуу
	Мектептер жана спорт уюмдары менен кызматташтык бекемделет.
	2026-2027-жыл
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет

	15. [bookmark: _Hlk220656699]
	Билим берүү багытындагы курулуштар
	Эски № 3 – А. Абдылдаев (мурунку  А.С. Макаренко ) атындагы жалпы билим берүү мектебин толук түртүрүп, заманбап жаңы жалпы билим берүү мектебин куруу 
	Окуучулар үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана сапаттуу билим берүү чөйрөсү түзүлөт, окуу шарттары заманбап стандарттарга шайкеш келет, билим берүүнүн сапаты жогорулайт, ошондой эле мектептин материалдык-техникалык базасы толук жаңыланат.
	2026-2027 жыл
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет

	16. 
	Спорт багытындагы курулуштар
	Заманбап спорт комплексин куруу
	Калктын, айрыкча жаштардын жана өспүрүмдөрдүн спорт менен үзгүлтүксүз алектенүүсү жогорулайт.
Балдар жана жаштар арасында спорттук резерв түзүлөт, келечектүү спортчулар аныкталат.

	2026-2027 жыл
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет

	17. 
	Калктуу конуштарда (айыл жеринде Көк-Мойнок -2, Орто-Токой)  саламатттыкты сактоо кызматын жакшыртуу боюнча иш алып баруу
	Калктуу конуштарында  2 ФАП (фельдшердик -акушердик пункт) куруу жана ишке берүү
	
  Калкка биринчи медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү жогорулайт, айрыкча аялдар, балдар жана карыялар үчүн.
  Эне жана бала өлүмүнүн деңгээли азайышы күтүлөт, кош бойлууларды өз убагында каттоо жана көзөмөл күчөйт.
  Райондук/шаардык ооруканага болгон жүк азаят, калктын жол чыгымдары кыскартылат.
  Жергиликтүү деңгээлде жаңы жумуш орундар (фельдшер, акушер, техникалык кызматкерлер) түзүлөт.
  Калктуу конуштардын социалдык инфраструктурасы жакшыртылат.
	20262027 жж
	Капителдык курулуштар башкармалыгы тарабынан курулат

Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет

	18. 
	Шаардын жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш алып баруу
	Шаар ичиндеги  жалпы 11 көчөнү реконструкциялоо:
Жалпы реконструкциялана турган жолдордун узундугу 20,15 км түзөт.
	Заманбап жол каптамасын төшөө; – тротуарлар жана велосипед жолдорун куруу; – көчө жарыктарын орнотуу; – жашылдандыруу иштерин жүргүзүү; – ирригациялык жана дренаждык системаларды куруу иштери жүрөт
	2026
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет

	19. 
	Калкты турак жай менен камсыз кылуу
	МИК мамлекеттик ипотекалык  турак жай комплексин куруу
	Тургундар  заманбап турак жай менен камсыздалат
	2026- 2027-жыл
	МИК  компаниясы, Тиешелүү түзүмдөр
	Мамлекеттик бюджет

	20. 
	Заманбап Спорттук ден соолук чыңдоочу борбор (ФОК)  куруу
	ФОК
	Жаштар спортко тарбияланат, шаардын спорттук потенциалы жогорулайт
	2026-2027 ж
	Тиешелүү түзүмдөр
	Каржы булагы такталат

	Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш Башкармасына Кыргыз Республикасынын ТУРУКТАШТЫРУУ ФОНДУНАН Балыкчы шаарын өнүктүтүүгө бөлүнгөн 1 млр 364 млн. 485 миң сомду өздөштурүү
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	Шаардын туристтик имиджин жакшыртуу					
	Балыкчы шаарынын кире беришинде “Ак кеме” формасында заманбап арка куруу долбоорун ишке ашыруу
	Шаардын символдук образын түзүп, туристтик жагымдуулугун жана таанымалдыгын жогорулатат. Шаардын кире бериши көрктөндүрүлүп, Балыкчынын өзгөчөлүгүн жана заманбап өнүгүү багытын чагылдырган визиттик белги пайда болот. Жергиликтүү бюджетке толуктоолор болот
	2026-ж








	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр




	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
30,6 млн сом






	22
	Жол инфраструктурасын жакшыртуу
	Эл аралык маанидеги Ж. Абдрахманов көчөсүн реконструкциялоо долбоору	
	Жол кыймылынын коопсуздугун жана өткөрүмдүүлүгүн жакшыртып, транспорттук тыгындарды азайтат. Жол инфраструктурасы заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, шаардык жана эл аралык байланыштардын сапаты жогорулайт.   Шаардык жол инфраструктурасы жакшыртылат — 7,2 км аралыктагы
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
500,2 млн сом


	23
	Ишкерлерге соода сатыкка  ынгайлуу инфраструктура түзүү
	“Балыкчы” балык базарын куруу долбоорун ишке ашыруу
	Балык өндүрүүчүлөр үчүн туруктуу жана ыңгайлуу сатуу платформасы пайда болот.Балык жана балык азыктарынын сатуусун кеңейет. Тамак-аш коопсуздугу жакшырат.
	2026ж
	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр. 
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
140,2 млн сом
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	Шаар аймагында соода ишмердүүлүгүн тартипке салуу,
ыңгайлуу соода шарттарын түзүү, 
	заманбап муниципалдык базар куруу

	Калк жана туристтер, меймандар үчүн бирдиктүү, заманбап соода борбору пайда болот
Эл керектеген негизги товарларды бир жерден ыңгайлуу сатып алууга мүмкүнчүлүк болот.
Ишкерликтин легалдаштыруусу жакшырат. Жергиликтүү бюджет көбөйөт. Ишкерлер, дыйкандар жана сатуучулар үчүн туруктуу, ыңгайлуу соода жайы түзүлөт
100дөн ашуун ишкерге жана кызматкерге жумуш орду түзүлөт
	2026-ж
	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
538,1 млн сом
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	Шаардын заманбап маданий- туристтик мейкиндикти түзүү,
	шаарынын кире беришине «Кыргыз дүйнөсү» этно-комплексин куруу

	шаардын туристтик жагымдуулугу жогорулап, коноктор үчүн таанымал маданий визиттик белги калыптанат, шаардык инфраструктураны өнүктүрүү жана жергиликтүү калк үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жаралат
	2026-2027-ж
	Республ Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
149,5 млн сом
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	Шаардык архитектуралык -транспорттук инфраструктураны заманбап талаптарга ылайык жакшыртуу.

	Балыкчы шаарынын айланма жолун (круговой) реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу
	Реконструкцияланган айланма жол жол кыймылын жөнгө салып, тыгындарды азайтып, шаардык жана транзиттик транспорттун сапатын жогорулатат. Жергиликтүү бюджетке  кирешелери көбөйөт
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр.
	Республ. Бюджет, Турукташтыруу Фонду
6,0 млн сом
	


	27
	Шаардын кире беришине заманбап ФОТО-ЗОНА долбоорун ишке ашыруу
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Шаардын кире беришине заманбап фото-зона түзүлүп, туристтерди жана калкты тартат, шаардык имиджди жогорулатат жана эстелик мейкиндик катары таанымалдыкка ээ болот.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Инвестор,  донор финансы институттар 

	28
	Шаардын транспорттук потенциалын жакшыртуу жана калкка транспорт багытында сапатту кызмат кылуу
	Шаардык заманбап  автобекетти толук санариптештирүү  жана техникалык базасын чыңдоо
	Шаардык заманбап автобекетти толук санариптештирүү жана техникалык базасын чыңдоо аркылуу жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу жана коопсуз тейлөө шарттарын түзүү, транспорттук операцияларды автоматташтыруу, башкарууну эффективдүү жүргүзүү, ошондой эле автобекеттин инфраструктурасын заманбап стандарттарга ылайык жакшырат.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ. бюджет/  жергиликтүү бюджет,  каржы булактар

	29
	Мектепке чейинки билим берүүгө шарт түзүү
	Балажан  бала бакчасынын курулушун аяктап,  ишке берүү
	Мектепке чейинки билим берүү жеткиликтүүлүгүн жогорулайт. Жаңы бала бакчанын ишке берилиши менен 120 балага орун түзүлөт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ. бюджет
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	Заманбап маданий жана билим берүүчү мейкиндикти камсыз кылуу.
	Заманбар АРТ-галерея, коворкинг борборун заманбап форматта иштетүү
	Маданий жана чыгармачыл чөйрөнүн өнүгөт, шаардагы маданий жана инновациялык активдүүлүк жогорулайт, жаштар жана ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүлөт
Инновация жана санариптик трансформацияга жогорулайт
Шаардын маданий имиджи жогорулайт

	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ. бюджет
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	Балыкчы шаарынын мэриясынын имаратын толук реконструкциядан өткөрүү, 
	Имаратты толук  реконструкциялоо, материалдык-техникалык базаны чыңдоо,  мамлекеттик сисволикаларды жакшыртуу
	Шаардын архитектуралык-эстетикалык имиджи жакшырат, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, иштөө шарттарын заманбап стандарттарга ылайык оптималдаштыруу жана шаардык администрациянын имиджин күчөтүү.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ. бюджет

	[bookmark: _Hlk220607211]32
	Туристтик обьекттерди жакшыртуу
	Ак-Куу мейманканасын толук реконструкциядан өткөрүү
	Шаардын туристтик потенциалы жогорулайт, жумушчу орундарын тузүлөт, бюджет толукталат
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Инвесторлор, донор, каржы институттар 

	33
	Шаарда жана калктуу конуштарда спорттук мейкиндиктерди түзүү
	Шаар ичинде жана калктуу конуштарда Спорттук футбол аянтчаларын куруу, ишке берүү
	Курулган футбол аянтчалары калктын спортко болгон кызыгуусун арттырып, ден соолукту чыңдоого шарт түзөт жана шаардагы жаштар үчүн коопсуз жана заманбап спорттук мейкиндик пайда болот.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Инвесторлор, донор, каржы институттар 

	34
	Шаарда жана калктуу конуштарда жаш балдар үчүн эс алуу мейкиндиктерди түзүү
	Шаар ичинде жана калктуу конуштарда жаш балдар үчүн аянтчаларды куруу, ишке берүү
	Коомдук мейкиндиктерди жанданат,  жаш балдар үчүн шарт түзүлөт

	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
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	Шаардын туристтик жана социалдык жагымдуулугун жогорулатып
	Муниципалдык кафе/ресторан (Аквариум стилинде)  ачуу долбоорун ишке ашыруу
	Шаардын туристтик жана социалдык жагымдуулугун жогорулатып, коноктор үчүн уникалдуу жана эс алуу үчүн заманбап мейкиндик түзөт. Жергиликтүү экономика, өндүрүүчүлөр колдоого алынып, шаардык тейлөө кызматтарынын деңгээли көтөрүлөт.
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
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	Туристтик  заманбап тейлөө кызматын жакшыртуу
	Нефтебазаны көчүрүү жана ордуна заманбап мейманкана куруу
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт,
Жергиликтүү бюджет толуктанат, туристтик потенциал жогорулайт
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор

	37
	Шаардын  жалпы парко-пляждык зоналарын өнүктүрүү багытында инвесторлор  менен иш алып баруу.
		
		
	Туристтик имиджди жана кызмат көрсөтүү сапаты жогорулатуу	
	Шаарын туристтик потенциалы жогорулайт, заманбап пирс, коттедждер, заманбап көп кабаттуу турак жай комплекстери курулат. Салык, социалдык төлөмдөрдөн бюджет толукталат, жумуш орду түзүлөт. Пляжга баруучу жолдор жакшырат, муниципалдык пляждын инфраструктурасы жакшырат. Көл жээгин бойлой заманбап веложол салынат.
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
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	Өнөр- жай жана кызмат кылуу багытында иш алып баруу
	Муниципалдык өнөр жай жана башка багыттарда ишкана  ачуу
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт, 
Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жанданат
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор

	39
	Көл жээктеги кемечилик багытында иш алып баруу
	Ысык-Көл кемечилиги (Пароходство) ишканасы муниципалдык менчикке өткөрүү
	Жаңы жумуш орундарын түзүлөт, жергиликтүү бюджет көтөрүлөт. Көлдү бойлой криуздер уюштурулат, туристтик имидж өсөт
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор

	40
	Калкты сууменен камсыз кылуу
	Кошумча саркынды суу тазалоочу жай куруу
	Жаңы курулган турак жай комплекстери борбордук суу системасына кошулат
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор
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	Калкты турак жай менен камсыз кылуу
	Заманбап коп кабаттуу турак жайларды куруу долбоорлорун ишке ашыруу жана аярлуу катмарды турак жай менен камсыз кылуу Балыкчы шаарынын аймагында социалдык шаарча куруу
	Шаардын архитектуралык көрүнүшү жакшырат, тургундар турак жай менен камсыз болот. Балыкчы шаарынын аймагындагы аярлуу жарандар турак-жай менен камсыз болот, социалдык объектилер курулат, бул багытта көйгөйлөр азаят
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвесторлор

	42
	Энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүү багытында инвесторлор менен иш алып баруу

	Балыкчы шаарынын Орто Токой суу сактагычында кичи ГЭСин куруу долбоору
	Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык абонентти электр энергиясы менен камсыз кылат. ГЭСтин кубаттуулугу 21 МВт., социалдык маселелер чечилет
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Чет элдик инвестициялар, финансылык институттар

	43
	Чакан жана орто ишканаларын колдоо, жаны өндүрүш ишканаларын ачуу,  жумушчу орундарды түзүү
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор (макулдашуу менен) 
	Балыкчы шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүн жогорулатуу, жумуш орундарын түзүү
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү мекемелер, инвесторлор
	Жеке ишкер, инвесторлордун каражаты

	44
	Балыкчы шаарында “Коопсуз шаар”  долбоорунун алкагында иш жүргүзүү 
	видеокамералар, светофорлорду орнотуу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти көзөмөлдөө жана шаардык коопсуздук деңгээлин жогорулатуу.
	Шаар ичиндеги жол кыймылы жана коомдук мейкиндик коопсуз болуп, жол кырсыктары , кылмыштуулук жана мыйзам бузулуулар азайтылат.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,

	45
	“Жарык шаар” долбоорунун алкагында иш алып баруу 
	
	“Жарык шаар” долбоору алкагында көчөлөрдү жана коомдук жайларды энергосапаттуу жана заманбап жарык жабдуулары менен жабдуу, жарыктандырууну автоматташтыруу жана шаар мейкиндигин коопсуз жана жагымдуу кылуу.
	Шаар жарык жана коопсуз болуп, коомдук мейкиндиктин визуалдык көрүнүшү жана калктын жашоо сапаты жогорулайт.

	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,

	46
	Шаарга жана калктуу конуштарга муниципалдык кызматтарддын сапатын жогорулатуу
	Шаардын муниципалдык ишканаларынын материалдык техникалык базаларын чыңдоо  
	Муниципалдык кызматтардын сапаты жогорулап, шаардык жана калктуу конуштардагы тейлөө натыйжалуусу артат, ал эми материалдык-техникалык базанын чыңдалышы иштин туруктуулугун жана эффективдүүлүгүн камсыздайт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,

	47
	Калкка  заманбап медициналык кызматты жеткирүү 
	КАТлабдын капиталдык оңдоо иштери толук аяктоо, ишке берүү, рентген-эндоваскулярдык хирургия бөлүмүнүн ишке киргизилиши  
	Жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар үчүн региондордо сапаттуу жардам берилет, бейтаптардын борборго баруу убарасы азаят
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет
2026-ж. I- II квартал, 85 000 000 сом ангиограф, 30 000 000 кап ремонт

	[bookmark: _Hlk220610115]48
	[bookmark: _Hlk217326587] Калкка жылуулукту камсыз кылуу
	жылуулук отканаларын жакшыртуу жана жалпы жылуулук трассалары жаңыртуу

	Калк туруктуу жылуулук менен камсыздалат, жылуулук отканалары жана трассалары жаңыртылып, энергия үнөмдөлөт жана тейлөө оңойлойт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,

	49
	Балыкчы шаарынын жана калктуу конуштарындагы билим берүү мекемелеринин материалдык базаларын чыңдоо
	Балыкчы шаары жана калктуу конуштардагы билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базасын модернизациялоо жана күчөтүү.
	Окуу процессинин сапаты жана шарттары жакшыртылып, мектептер заманбап жабдуулар жана материалдар менен камсыздалат.

	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвестор

	50
	Социалдык объектилерди жалпы борбордук жылуулук системасына кошуу

	Социалдык объектилерди борбордук жылуулук системасына туташтыруу
	Социалдык бъектилер (бала бакча, мектеп, бейтапкана, оорукана ж.б.) туруктуу жылуулук менен камсыздалып, энергиянын үнөмдүүлүгү жана тейлөө натыйжалуулугу жогорулайт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет,

	51
	“Таза шаар” долбоорунун алкагында иш алып баруу  (таштанды, биокалдыктар ж.б.) 
	“Таза шаар” долбоорунун алкагында таштанды жана биокалдыктарды системалуу чогултуу, кайра иштетүү жана тазалоо иштерин жүргүзүү.
	Шаар жана калктуу конуштар таза, экологиялык коопсуз жана көрктүү болот; калк үчүн таза чөйрө камсыздалат.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет, инвестор

	52
	Социалдык объекттерди  оңдоп түзөө иштери боюнча иш алып баруу
	Социалдык объекттерди оңдоо, модернизациялоо жана коопсуздук стандарттарына ылайык келтирүү.
	Объекттердин иштеши оптималдашып, калк үчүн сапаттуу жана коопсуз шарттар түзүлөт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет

	53
	Жеке  тараптардан мамлекетке / Балыкчы шаарынын муниципалдык менчигине объектилерди жана жер тилкелери өткөрүү боюнча иш алып баруу
	Жеке тараптардан Балыкчы шаарынын муниципалдык менчигине объектилерди жана жер тилкелерин мыйзам чегинде өткөрүү иштерин уюштуруу.
	Муниципалдык менчиктин активдери көбөйүп, шаардык инфраструктураны өнүктүрүү жана калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт, жергиликтүү бюджетке толуктоолор жогорулайт
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет

	54
	Балыкчы шаарынын алдындагы жер тилкелерин которуу (трансформация) боюнча иш алып баруу
	Жеке тараптардан муниципалдык менчикке объектилерди жана жер тилкелерин мыйзамдуу түрдө өткөрүү иштерин жүргүзүү.
	Муниципалдык менчик күчөп, шаар инфраструктурасын өнүктүрүү жана калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Инвестициялык чөйрөгө  шарттар түзулөт.
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет

	55
	Балыкчы шаарынын ичиндеги жол, тротуар, жарыктандырууларды оңдоодо, орнотууда тоскоолдук жаратуучу курулуштарды, соода түйүндөрдү демонтаж кылуу.
	  Тоскоолдук жаратып жаткан курулуштар жана соода түйүндөрүн идентификациялоо жана каттоо.
  Мыйзамдуу түрдө ээлерине билдирүү жөнөтүү.
  Демонтаж иштерин уюштуруу жана аткаруу.
  Жол, тротуар жана жарыктандырууну оңдоо жана орнотуу иштерин аягына чыгаруу.
	Жасала турчу иштер эртелейт, шаардын эстетикалык келбети сакталат. Тоскоолдук жаратуучу курулуштарды ж.б демонтаж кылуу, жер пайдалануучуларга эскертүү берилет
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Респ.бюджет, жергиликтуу бюджет

	56
	Жер ресуртарын туура колдонуу
	Балыкчы шаарынын аймагында кароосуз бош калган жер тилкелерин инвентаризациялоо.
Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан Көрктөндүрүү жана жашылдандырууга берилген жер тилкелерин инвентаризациялоо
	Жер ресурстары тууралуу так маалымат алынып, башкаруу оптималдашып, шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин эффективдүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Балыкчы шаарынын жарандарын жер тилкелери менен камсыз кылынат
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	жергиликтуу бюджет

	57
	Социалдык обьектилерде капиталдык ремонт жургузүү
Дем берүүчү грантка долбоор даярдоо,тендердик документацияларды даярдоо, мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыялоо
	Балыкчы шаарындагы                  №7 Калыгул Бай уулу атындагы жалпы билим берүү  мектебине,
№ 10 Манас жалпы билим берүү мектебине,
Жоогазын бала-бакчасынакапиталдык ремонт иштерин жүргүзүү
	Мектептердин жана бала бакчанын ремонт иштерин жаңылатуу, окуучуларга шарт түзүлөт
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык бюджет , жергиликтүү бюджет
(Дем берүүчү грант)

	58
	Балыкчы шаарынын аймагында жайгашкан ээси аныкталбаган көптөн бээри кароосуз калган үйлөргө инвентаризация кылуу
	Ээси аныкталбаган, көптөн бери кароосуз калган үйлөрдү идентификациялоо жана каттоо.
Үйлөрдүн абалын баалоо жана юридикалык статусун аныктоо.
Маалыматтарды электрондук базага киргизүү.
	Кароосуз калган үйлөрдүн саны жана абалы тууралуу так маалымат алынып, шаар пландоосу жана башкаруу чечимдерин кабыл алуу жеңилдейт
Турак жай менен камсыз кылуу боюнча социалдык маселелер чечилет
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	жергиликтүү бюджет

	59
	Жол инфраструктурасын жакшыртуу
	[bookmark: _GoBack]Балыкчы шаарынын түштүк айланма автомобиль жолун куруу  
Жалпы узундугу 6,65 км, жол 4 тилкелүү, 2-категориядагы жол
	Шаар ичинде авто тыгындар азаят, Ысык-Кол облусунун түштүк тарабына жана Кочкор районуна авто унаалар Балыкчы шаарынын ичине кирбей түз  кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
	2026-2027 жж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык, жергиликтүү бюджет

	60
	Калкка медициналык  кызмат көрсөтүүну санариптештирүү
	SANARIP CLINIC электрондук карталар системасын ишке киргизүү, электрондук кезек 
	Электрондук амбулатордук жана стационардык карталарды киргизүү, ФОМС КСФ системасын интеграцияланат, бейтаптардын маалыматтары автоматташтырылат, сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлөт
	2026-ж
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык, жергиликтүү бюджет

	61
	Кардиологиялык бөлүм ачуу жана ишке киргизүү, капиталдык ремонттон өткөрүү
	Керектүү жабдууларды алуу, персоналды даярдоо
	Бөлүм ишке кирет, кардиологиялык жардам көрсөтүлөт
	2026-ж. I- II квартал
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык, жергиликтүү бюджет , 
10 000 000 сом

	62
	Калкка медициналык кызматты жакшыртуу багытында бейтаптарга ыңгайлуу шарттады түзүү
	ЖДПБнын ооруканасынын 2-кабатындагы бөлүмдөрүн капиталдык ремонтко даярдоо (төрөт бөлүмү, гинекология бөлүмү, балдар бөлүмү)
Техникалык абалды текшерүү, долбоорлоо, ремонт иштерин баштоо
	Төрөт, гинекология жана балдар бөлүмдөрү заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, бейтаптар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттар түзүлүп, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулайт.
	2026–2027-жж.,
	Балыкчы шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөр
	Республикалык, жергиликтүү бюджет ,
Дем берүүчү грант
9 951 682.95 сом




 Балыкчы шаарынын мэри 				                                                     Б. Т. Жантаев
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III. Ысык - Көл өнүктүрүү Фондун башкаруу Дирекциясы тарабынан  2026 - жылы Балыкчы шаарына бөлүнгөн  акча каражатынын  эсебинен аткарыла турган иштер   Жалпы  болжолдуу сумма 150, 0 млн сом    сом  
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IV.  Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай - коммуналдык чарба министрлиги   (Мин.Строй) менен биргеликте атараыла турган иш - чаралар.  Жалпы  болжолдуу сумма 150, 0 млн сом    
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                            БЕКИТЕМ     Кыргыз Республикасынын      Президентинин      Ысык - К ? л облусундагы     ыйгарым укуктуу  ? к ? л ?       _____________  Б. Жетигенов     202 6 - жылдын “_____” _____         Балыкчы   шаарынын мэр и -   Б. Т. Жантаев дин  202 6 - жылга карата   ИШ - ЧАРАЛАР ПЛАНЫ       

№  Мил деттер  Иш - чаралар  К ? т ? л ?? ч ?  натыйжа  М ?? н ? т ?    Жооптуулар  Каржылоо  булактары  

1.      Балыкчы  шаарындагы  калктуу  конуштарда  мектепке чейинки  билим бер ?? н ?   жакшыртуу          Балыкчы шаарынын  К ? к - Мойнок  - 1 ,    К ? к - Мойнок - 2  калктуу  конуштарына  6 0 - 8 0  орундуу заманбап  бала  бакча куруу  ?   жалпы мектепке чейинки  билим бер ?? д ? г ?  электрондук  кезектин азаят;   ?   калктуу  конуштун   мектепке чейинки жаш балдары  бар жашоочуларына жакшы   шарт т ? з ? л ? т;   ?   калктуу конуштун  тургундарына Балыкчыга   балдарын бала бакчага алып  кел ?? д ? г ?  к ? йг ? й л ? р ?  азайып,  акча каражжаттары  ? н ? мд ? л ? т;   ?   калктуу конушу нд агы бала  бакчаныны ачылышы менен  туруктуу 40дан кем эмес  жумушчу орундары т ? з ? л ? п,  тургундар жумуш орду менен  камсыз болот;  2026 - жыл  ичинде    Балыкчы  шаарынын  мэриясы,  тиешел ??   т ? з ? мд ? р  Жергиликт ??   бюджет (2025 - жылы  жергиликт ??   бюджеттен  ? н ? мд ? лг ? н акча  каражатынын  эсебинен)   Архитектуралык  эскиздик  долбоору даяр,  долбоордук  сметалык иш  кагаздары  даярдалууда  

